ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองบริหารการบินเกษตร  ()  รอบ 6 เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| มิติภายนอก (ร้อยละ 70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบิน | 20 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ร้อยละ 93.70 | 4.7000 | 0.9400 |
| 2. ร้อยละการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน | 20 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 90 | 3.0000 | 0.6000 |
| 3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาสนามบิน | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0000 | 0.1500 |
| 4. จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานปฏิบัติการบิน | 15 | 1 | - | 3 | - | 5 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| มิติภายใน (ร้อยละ 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 | 10 | 240 คะแนน | - | 339.78 คะแนน | - | 350 คะแนน | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| 6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 10 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | ร้อยละ 38.14 | 1.0000 | 0.1000 |
| 7. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน | 4 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ร้อยละ 35.02 | 1.0000 | 0.0400 |
| 8. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ | 1.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | N/A | 1.0000 | 0.0150 |
| 9. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร | 1.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | N/A | 1.0000 | 0.0150 |
| 10. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) ที่ดำเนินการได้ตามแผน | 1.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ร้อยละ 62.50 | 1.5000 | 0.0225 |
| 11. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ | 1.5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ร้อยละ 90.48 | 5.0000 | 0.0750 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.2075 |

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 5, 6 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบิน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 512 |
| คำอธิบาย : ผู้รับบริการด้านการบิน หมายถึง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานภายนอกที่แจ้งความประสงค์ขอรับบริการด้านการบิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ใช้บริการด้านการบิน เพื่อปฏิบัติภารกิจปฏิบัติการการฝนหลวง แก้ไข/บรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และความรุนแรงของพายุลูกเห็บ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศ รวมถึงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง และสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ผลการดำเนินงาน : ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบิน คิดเป็นร้อยละ 93.70 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง/วิจัย ประเด็นการประเมิน; ค่าเฉลี่ย; แปรผล; ร้อยละ. ด้านบุคลากรการบิน. 1. ความพร้อมสภาพร่างกายของนักบิน; 4.83; มากที่สุด; 96.60. 2. รักษาระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา; 4.71; มากที่สุด; 94.20. 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะการทำงานด้านการบิน; 4.80; มากที่สุด; 96.00. ด้านอากาศยาน. 1. ความพร้อมของอากาศยานและบริภัณฑ์ภาคพื้น; 4.80; มากที่สุด; 96.00. 2. ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง ๆ บนอากาศยาน; 4.69; มากที่สุด; 93.80. 3. การดูแลรักษาความสะอาดของอากาศยาน; 4.69; มากที่สุด; 93.80. 4. มีการซ่อมบำรุงอากาศยานตามคู่มือและมาตรฐานการซ่อมบำรุง; 4.74; มากที่สุด; 94.80. ด้านคุณภาพการให้บริการ. 1. สนับสนุนอากาศยานได้ตามแผน; 4.74; มากที่สุด; 94.80. 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการบินปฏิบัติการ; 4.69; มากที่สุด; 93.80. 3. ปฏิบัติการบินเป็นไปด้วยความปลอดภัย; 4.74; มากที่สุด; 94.80. 4. ให้บริการตอบสนองตามความคาดหวัง; 4.71; มากที่สุด; 94.20. ผลรวมความพึงพอใจ; 4.74; มากที่สุด; 94.80. 2. ภารกิจสนับสนุนผู้บริหาร กษ./หน่วยราชการอื่น ประเด็นการประเมิน; ค่าเฉลี่ย; แปรผล; ร้อยละ. ด้านบุคลากรการบิน. 1. การเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายของนักบิน; 4.51; มากที่สุด; 90.20. 2. การแต่งกาย/มารยาทของนักบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง; 4.69; มากที่สุด; 93.80. 3. ความเชี่ยวชาญ ทักษะการทำงานขณะทำการบิน; 4.63; มากที่สุด; 92.60. ด้านอากาศยาน. 1. สภาพอากาศยานพร้อมใช้งาน; 4.56; มากที่สุด; 91.20. 2. อากาศยานมีความเหมาะสมกับภารกิจที่ขอรับบริการ; 4.66; มากที่สุด; 93.20. 3. ความสะอาดภายในห้องโดยสารเครื่องบิน; 4.67; มากที่สุด; 93.40. 4. ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง ๆ บนอากาศยาน; 4.62; มากที่สุด; 92.40. ด้านคุณภาพการให้บริการ. 1. การติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว; 4.58; มากที่สุด; 91.60. 2. ความปลอดภัยในการเดินทาง; 4.69; มากที่สุด; 93.80. 3. ความตรงต่อเวลา (ออกเดินทางและถึงที่หมายตามเวลาที่กำหนด); 4.65; มากที่สุด; 93.00. 4. บริการตอบสนองตามความคาดหวัง; 4.66; มากที่สุด; 93.20. ผลรวมความพึงพอใจ; 4.63; มากที่สุด; 92.60. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 90; 91; 92; 93; 94. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบิน; 20; ร้อยละ93.70; 4.7000; 0.9400. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอาการอากาศยานของกองบริหารการบินเกษตร 2. ประมวลผลและจัดทำรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบิน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 512,520,530 |
| คำอธิบาย : การตรวจซ่อมบำรุงอากาศยานตามระยะเวลา เป็นการตรวจซ่อมตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิตอากาศยานแต่ละแบบ โดยกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการซ่อมบำรุงอากาศยาน ดังนี้ 1. เครื่องบินแบบ CARAVAN ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 100 ชั่วโมงบิน ภายในระยะ เวลา 4 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 2 ชั่วโมงบิน 2. เครื่องบินแบบ CASA ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 150 ชั่วโมงบิน ภายในระยะ เวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 2 ชั่วโมงบิน 3. เครื่องบินแบบ CN-235 ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 200 ชั่วโมงบิน ภายในระยะ เวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 2 ชั่วโมงบิน 4. เครื่องบินแบบ SKA350 ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 200 ชั่วโมงบิน ภายในระยะ เวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 2 ชั่วโมงบิน 5. เครื่องบินแบบ AS350 B2 ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 150 ชั่วโมงบิน ภายในระยะ เวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 3 ชั่วโมงบิน 6. เครื่องบินแบบ Bell 407 ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 150 ชั่วโมงบิน ภายในระยะ เวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 3 ชั่วโมงบิน 7. เครื่องบินแบบ Bell 206B ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 100 ชั่วโมงบิน ภายในระยะ เวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 3 ชั่วโมงบิน 8. เครื่องบินแบบ Bell 412EP ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 300 ชั่วโมงบิน ภายในระยะ เวลา 10 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 3 ชั่วโมงบิน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : รายการอากาศยาน; หนังสือขออนุมัติ การตรวจซ่อม; วันที่ดำเนินการตรวจซ่อม; ผลการซ่อมบำรุง; การปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขเวลา. จำนวน วันซ่อม (วัน); จำนวนชั่วโมงบินทดสอบ (ชั่วโมงบิน). 1. เครื่องบินแบบ CARAVAN ตรวจซ่อม 100 ชั่วโมงบิน. - หมายเลขเกษตร 1912; วิทยุเกษตร 941 เลขที่ 1 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564; 8 – 10 มี.ค 64; 3; 1:00; . - หมายเลขเกษตร 1915; บันทึก กษ 2802.04/329 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564; 23 - 25 ก.พ. 64; 3; 1:50; . - หมายเลขเกษตร 1916; วิทยุเกษตร 925 เลขที่ 118 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563; 1 - 3 ต.ค. 63; 3; 0:50; . รายการอากาศยาน; หนังสือขออนุมัติ การตรวจซ่อม; วันที่ดำเนินการตรวจซ่อม; ผลการซ่อมบำรุง; การปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขเวลา. จำนวน วันซ่อม (วัน); จำนวนชั่วโมงบินทดสอบ (ชั่วโมงบิน). - หมายเลขเกษตร 1921; วิทยุเกษตร 921 เลขที่ 54 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563; 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 63; 3; 1:00; . - หมายเลขเกษตร 1932; วิทยุเกษตร 921 เลขที่ 18ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564; 28 – 30 มี.ค. 64; 3; 0:55; . - หมายเลขเกษตร 1933; บันทึก กษ 802.04/1764 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563; 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 63; 2; 2:35; . 2. เครื่องบินแบบ CASA ตรวจซ่อม 100 ชั่วโมงบิน ไม่มีการดำเนินการตรวจซ่อม 100 ชั่วโมงบิน. 3. เครื่องบินแบบ CN-235 ตรวจซ่อม 200 ชั่วโมงบิน ไม่มีการดำเนินการตรวจซ่อม 200 ชั่วโมงบิน. 4. เครื่องบินแบบ SKA 350 ตรวจซ่อม 200 ชั่วโมง ไม่มีการดำเนินการตรวจซ่อม 200 ชั่วโมงบิน. 5. เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ AS350B2 ตรวจซ่อม 150 ชั่วโมงบิน. - หมายเลขเกษตร 18301; วิทยุเกษตร 913 เลขที่ 6 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564; 23 – 28 ก.พ. 64; 3; 2:30; . 6. เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 407 ตรวจซ่อม 150 ชั่วโมงบิน. - หมายเลขเกษตร 2321; วิทยุเกษตร 953 เลขที่ 9 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564; 6 มี.ค. 64; 1; 2:30; . - หมายเลขเกษตร 2322; วิทยุเกษตร 933 เลขที่ 19 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564; 17 มี.ค. 64; 1; 2:40; . 7. เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 206B ตรวจซ่อม 100 ชั่วโมงบิน. - หมายเลขเกษตร 1615; วิทยุเกษตร 943 เลขที่ 29 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564; 10 มี.ค. 64; 1; 2:40; . 8. เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 412EP ตรวจซ่อม 300 ชั่วโมงบิน ไม่มีการดำเนินการตรวจซ่อม 300 ชั่วโมงบิน. |
| สูตรคำนวณ : จำนวนครั้งของการตรวจซ่อมอากาศยานที่เป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลา X 100 จำนวนครั้งของการตรวจซ่อมอากาศยานตามระยะเวลาทั้งหมด = 9 X 100 = 90% 10 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 85; 90; 95; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน; 20; ร้อยละ 90; 3.0000; 0.6000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ขออนุมัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการบินทดสอบอากาศยานหลังการซ่อมบำรุง 2. รายงานผลการบินทดสอบอากาศยานหลังการซ่อมบำรุง หรือรายงานผลการซ่อมบำรุงในสมุดบันทึกการซ่อมบำรุงอากาศยาน (LOG Book, บษ.1-1, บษ.1-2, บษ.1-3) |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : เนื่องจากระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 เป็นช่วงปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงและด้วยภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรระหว่างห้วงเวลาดังกล่าว เช่น การซ่อมใหญ่อากาศยานประจำปี การฝึกบินทบทวนและฝึกบินเปลี่ยนแบบประจำปี และปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ส่งผลให้ การตรวจซ่อมและการทดสอบอากาศยานหลังการซ่อมตามระยะเวลาไม่เป็นไปตามแผน |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. สำเนาหนังสือหรือวิทยุขออนุมัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการบินทดสอบอากาศยานหลังการซ่อมบำรุง 2. สมุดบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน (Log Book, บ.ษ.1-1, บ.ษ.1-2, บ.ษ.1-3) 3. รายงานผลการบินทดสอบอากาศยานหลังซ่อมบำรุง |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาสนามบิน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : สนามบินนครสวรรค์ สนามบินคลองหลวง |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ |
| คำอธิบาย :  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ไม่ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพ  ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสนามบิน พิจารณาจากจำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภายใต้มาตรฐานสนามบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ที่สนามบินนครสวรรค์และสนามบินคลองหลวง สามารถจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงขั้นตอน การปฏิบัติงานของงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสนามบินนครสวรรค์ ตามคำสั่งกองบริหารการบินเกษตร ที่ 5/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสนามบินคลองหลวง ตามคำสั่งกองบริหารการบินเกษตร ที่ 6/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 3. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันของสนามบินเปรียบเทียบกับมาตรฐานสนามบิน เพื่อคัดเลือกเรื่องและประเด็นที่จะนำมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ภายใต้มาตรฐานสนามบิน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสนามบิน. 2; จัดประชุมทบทวนมาตรฐานสนามบิน และคัดเลือกเรื่อง/ประเด็นที่จะนำมา จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน. 3; จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบ จำนวน 1 คู่มือ. 4; จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบ จำนวน 2 คู่มือ. 5; จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบ จำนวน 3 คู่มือ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาสนามบิน; 15; 1; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสนามบินนครสวรรค์และสนามบินคลองหลวง 2. คัดเลือกเรื่องและประเด็นเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ภายใต้มาตรฐานสนามบิน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. คำสั่งกองบริหารการบินเกษตร ที่ 5/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสนามบินนครสวรรค์ 2. คำสั่งกองบริหารการบินเกษตร ที่ 6/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสนามบินคลองหลวง |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานปฏิบัติการบิน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 512 |
| คำอธิบาย :  มาตรฐานปฏิบัติการบิน หมายถึง ข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติด้านการบินที่กรมฝนหลวงและ การบินเกษตรกำหนดขึ้น  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง การจัดทำเอกสารที่แสดงรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) เกี่ยวกับภารกิจการบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้แก่ การบินปฏิบัติการฝนหลวง การบินทดสอบ การฝึกบิน การบินสำรวจพื้นที่การเกษตร การบินบริการ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเมินผลรอบ 12 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. จำนวน; 1 คู่มือ; -; 2 คู่มือ; -; 3 คู่มือ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานปฏิบัติการบิน; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเมินผลคะแนนโดยสำนักงาน ก.พ.ร. (รอบ 12 เดือน) |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : กลุ่ม 1 : ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ำกว่า 350 คะแนน ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 240; -; 339.78; -; 350. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0; 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. ติดตามผ่านกลไกการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/79 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564 เรื่อง แผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/251 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2564 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (รอบ 6 เดือน) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 540 |
| คำอธิบาย :  การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ - หมายเหตุ : - 1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ - 2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,945.04 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จำนวน 741.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.14 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 741.93 X 100 1,945.04 = 38.14% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 88; 90; 92; 94; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม; 10; ร้อยละ 38.14; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 540 |
| คำอธิบาย : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ เงื่อนไข ไม่นับรวมวงเงินเหลือจ่ายที่หน่วยงานได้รับในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กองบริหารการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 797,786,613.06 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จำนวน 279,404,286.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.02 |  |
| สูตรคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ = 279,404,286.73 X 100 = 35.02% - 797,786,613.06 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 4 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 84; 88; 92; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน; 4; ร้อยละ 35.02; 1.0000; 0.0400. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 ของกองบริหารการบินเกษตร 2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 เป็นรายเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองบริหารการบินเกษตร |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 8 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กองแผนงาน |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 830 |
| คำอธิบาย :  ทิศทางขององค์การ หมายถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และประเด็น การขับเคลื่อนที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี  บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของกองปฏิบัติการฝนหลวง เงื่อนไข การประเมินต้องสามารถแสดงถึงความเข้าใจในทิศทางขององค์การได้เป็นอย่างดี กรณีจัดทำแบบสอบถาม ให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเมินผลรอบ 12 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทาง ขององค์การ; 1.5; N/A; 1.0000; 0.0150. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 9 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดวัฒนธรรมองค์กร “LET’S GO for Goal” เป็นคำขวัญ/คติพจน์ (Motto) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 6 ด้าน คือ ใฝ่ใจเป็นผู้นำ (Leadership), มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Expertise), ร่วมทำงานเป็นทีม (Teamwork and Networking), สร้างความ คิดกลยุทธ์ (Strategic Thinking), เติบโตอย่างยั่งยืน (Growth), เปิดใจกว้างพร้อมบริการ (Open and Service Mind)  บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองบริหารการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเมินผลรอบ 12 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร; 1.5; N/A; 1.0000; 0.0150. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 10 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) ที่ดำเนินการได้ตามแผน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ |
| คำอธิบาย :  การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) หมายถึง การจัดหางบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องและกลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม มีการส่งต่องานระหว่างกันในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - การดำเนินงานระดับกอง ตั้งแต่ขั้นตอนเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง, กำหนดราคากลาง, ร่าง TOR, กำหนด Spec., ขออนุมัติหลักการ - การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ ตั้งแต่ขั้นตอนขอความเห็นชอบราคากลาง, ขออนุมัติดำเนินการ, ขออนุมัติประกาศร่าง TOR, ขออนุมัตินำประกาศขึ้น, ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์, เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ, เสนอสรุปรับราคา, เสนอขออนุมัติรับราคา, ประกาศผลผู้ชนะ, สนองรับราคา และลงนามสัญญา  ความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการที่สามารถดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงื่อนไข ไม่นับรวมการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินเหลือจ่าย |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ทั้งหมดจำนวน 24 รายการ (งบลงทุน 17 รายการ, งบดำเนินงาน 7 รายการ) ดังนี้ รายการ; ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ). งบลงทุน. 1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ผูกพันใหม่). 1.1 เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลำ; 33.33. 2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ. 2.1 เครื่องช่วยเดินอากาศ Flight Management System ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง; 33.33. 2.2 เครื่องช่วยเดินอากาศ Integrated Avionics Unit ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง; 33.33. 2.3 เครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน แบบ Solid State พร้อมติดตั้ง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ชุด; 33.33. 2.4 เครื่องปรับเทียบค่ามาตรฐาน Air Data Test Set ตำบลตลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด; 33.33. 3. ครุภัณฑ์อื่น ๆ. 3.1 อุปกรณ์บังคับการบินอัตโนมัติ SERIES ACTUATOR (LATERAL) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชิ้น; 33.33. รายการ; ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ). 3.2 อุปกรณ์บังคับการบินอัตโนมัติ DIRECTIONAL SERIES ACTUATOR (ANTI-TORQUE) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชิ้น; 33.33. 3.3 อุปกรณ์บังคับการบินอัตโนมัติ ACTUATOR ROTARY (COLLECTIVE PITCH FLIGHT CONTROL) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชิ้น; 33.33. 3.4 อุปกรณ์บังคับการบินอัตโนมัติ ACTUATOR ROTARY (CYCLE FLIGHT CONTROL) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชิ้น; 33.33. 4. รายการค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน. 4.1 ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน. (1) ตรวจซ่อมเครื่องบิน SUPER KING AIR 350 (ตรวจซ่อมตามระยะเวลา 5 ปี) หมายเลขเกษตร 2012 จำนวน 1 ลำ; 75. (2) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ MC CAULEY MODEL 3GFR34C703-B จำนวน 3 ชุด; 75. (3) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 19 รายการ; 75. (4) จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CASA NC212i จำนวน 38 รายการ; 75. (5) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน Super King Air 350 จำนวน 3 รายการ; 75. (6) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CN 235-220 จำนวน 10 รายการ; 75. 4.2 ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์. (1) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) อุปกรณ์ของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน 6 รายการ; 25. (2) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) HYDRO MECHANICAL UNIT (HMU) ของเครื่องยนต์ ROLLS-ROYCE 250-C47B จำนวน 1 เครื่อง; 25. งบดำเนินงาน. 1. รายการวัสดุอากาศยาน (อะไหล่เครื่องบิน). 1.1 อะไหล่เครื่องบิน CASA-100, -200, -300, -400 จำนวน 6 รายการ; 100. 1.2 อะไหล่เครื่องบิน CN 235-220 จำนวน 5 รายการ; 100. 1.3 อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน 7 รายการ; 100. 2. รายการวัสดุอากาศยาน (อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์). 2.1 อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน 15 รายการ; 100. 3. รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ. 3.1 อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบิน CN235-220 จำนวน 2 รายการ; 100. 3.2 อะไหล่ใช้กับเครื่องวิทยุสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 14 รายการ; 100. 3.3 ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์; 100. ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 24 รายการ; 62.50. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) ที่ดำเนินการได้ตามแผน; 1.5; ร้อยละ 62.50; 1.5000; 0.0230. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : # แผน – ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |

การจัดหางบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท

- งบลงทุน

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ผูกพันใหม่)

1.1  เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 144,115,000 บาท (ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 28,823,000 บาท)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง (กบ.) |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค.63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 11 ก.พ. 64 | × |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 11 ก.พ. 64 | × |
| 5. กำหนด Spec. | พ.ย. 63 | 11 ก.พ. 64 | × |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ธ.ค. 63 | 11 ก.พ. 64 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 33.33 |

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 เครื่องช่วยเดินอากาศ Flight Management System ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,927,000.00 บาท คภ./ฝล. 15/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค.63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 13 พ.ย. 63 | × |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 13 พ.ย. 63 | × |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 13 พ.ย. 63 | × |
| 6. ขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 2 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 33.33 |

2.2 เครื่องช่วยเดินอากาศ Integrated Avionics Unit ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,715,000.00 บาท คภ./ฝล. 7/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค.63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 13 พ.ย. 63 | × |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 13 พ.ย. 63 | × |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 13 พ.ย. 63 | × |
| 6. ขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 2 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 33.33 |

2.3 เครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน แบบ Solid State พร้อมติดตั้ง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,210,000.00 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค.63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 9 ธ.ค. 63 | × |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 9 ธ.ค. 63 | × |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 9 ธ.ค. 63 | × |
| 6. ขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 33.33 |

2.4 เครื่องปรับเทียบค่ามาตรฐาน Air Data Test Set ตำบลตลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,400,000.00 บาท  คภ./ฝล.3/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค.63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 13 พ.ย. 63 | × |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 13 พ.ย. 63 | × |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 13 พ.ย. 63 | × |
| 6. ขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 2 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 33.33 |

3. ครุภัณฑ์อื่น ๆ

3.1 อุปกรณ์บังคับการบินอัตโนมัติ SERIES ACTUATOR (LATERAL) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชิ้น วงเงิน 6,500,000.00 บาท คภ./ฝล.6/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค.63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 6. ขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 16 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 33.33 |

3.2 อุปกรณ์บังคับการบินอัตโนมัติ DIRECTIONAL SERIES ACTUATOR (ANTI-TORQUE) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชิ้น วงเงิน 7,200,000.00 บาท คภ./ฝล.4/2564 ลงวันที่ 22 ก.พ. 64

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค.63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 6. ขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 16 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 33.33 |

3.3 อุปกรณ์บังคับการบินอัตโนมัติ ACTUATOR ROTARY (COLLECTIVE PITCH FLIGHT CONTROL) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชิ้น วงเงิน 1,600,000.00 บาท คภ./ฝล.6/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค.63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 6. ขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 16 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 33.33 |

3.4 อุปกรณ์บังคับการบินอัตโนมัติ ACTUATOR ROTARY (CYCLE FLIGHT CONTROL) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชิ้น วงเงิน 1,500,000.00 บาท คภ./ฝล.5/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค.63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค.63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 4. ร่าง TOR | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 5. กำหนด Spec. | ต.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | × |
| 6. ขออนุมัติหลักการ | ต.ค. 63 | 16 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 33.33 |

4. รายการค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน (จัดสรรตาม พ.ร.บ. )  วงเงิน 114,000,000 บาท

4.1 ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน

(1) ตรวจซ่อมเครื่องบิน SUPER KING AIR 350 (ตรวจซ่อมตามระยะเวลา 5 ปี) หมายเลขเกษตร 2012 จำนวน 1 ลำ วงเงิน 50,100,000 บาท   คภ./ฝล. 22/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | - | - |  |
| 2. กำหนด TOR | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | พ.ย. 63 | 22 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 75 |

(2) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ MC CAULEY MODEL 3GFR34C703-B จำนวน 3 ชุด วงเงิน 3,330,000 บาท  คภ./ฝล. 16/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | - | - |  |
| 2. กำหนด TOR | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | พ.ย. 63 | 27 พ.ย. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 27 พ.ย. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | พ.ย. 63 | 3 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 75 |

(3) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 19 รายการ 
วงเงิน 2,679,000 บาท รับราคา 4 บริษัท (คภ./ฝล.9,10,11,12/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | - | - |  |
| 2. กำหนด TOR | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | พ.ย. 63 | 3 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 75 |

(4) จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CASA NC212i จำนวน 38 รายการ (รับ 35 รายการ ยกเลิก 3 รายการ) วงเงิน 18,256,460 บาท  คภ./ฝล. 23,24,25,26/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | - | - |  |
| 2. กำหนด TOR | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | พ.ย. 63 | 3 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 75 |

(5) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน Super King Air 350 จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,038,990 บาท คภ./ฝล. 18,19/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | - | - |  |
| 2. กำหนด TOR | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | พ.ย. 63 | 3 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 75 |

(6) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CN 235-220  จำนวน 10 รายการ (รับ 9 รายการ ยกเลิก 1 รายการ) วงเงิน 6,222,500 บาท  คภ./ฝล.13,14/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | - | - |  |
| 2. กำหนด TOR | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | พ.ย. 63 | 27 พ.ย. 63 |  |
| 4. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 27 พ.ย. 63 |  |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | พ.ย. 63 | 3 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 75 |

4.2 ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์

(1) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) อุปกรณ์ของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน 6 รายการ วงเงิน 16,300,000 บาท  คภ./ฝล. 17/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | - | - |  |
| 2. กำหนด TOR | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | พ.ย. 63 | 16 ธ.ค. 63 | × |
| 4. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 16 ธ.ค. 63 | × |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | พ.ย. 63 | 21 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 25 |

(2) ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) HYDRO MECHANICAL UNIT   (HMU) ของเครื่องยนต์ ROLLS-ROYCE 250-C47B จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 3,450,000 บาท   คภ./ฝล. 20/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 64

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและโรงงานซ่อม | - | - |  |
| 2. กำหนด TOR | พ.ย. 63 | 10 พ.ย. 63 |  |
| 3. กำหนดScope | พ.ย. 63 | 24 ธ.ค. 63 | × |
| 4. ราคากลาง | พ.ย. 63 | 24 ธ.ค. 63 | × |
| 5. ขออนุมัติหลักการ | พ.ย. 63 | 28 ธ.ค. 63 | × |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 25 |

- งบดำเนินงาน

1. รายการวัสดุอากาศยาน (อะไหล่เครื่องบิน)

1.1 อะไหล่เครื่องบิน CASA-100, -200, -300, -400  จำนวน 6 รายการ วงเงิน 6,654,700 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค. 63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ม.ค. 64 | 11 ม.ค. 64 |  |
| 4. ร่าง TOR | ม.ค. 64 | 11 ม.ค. 64 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ม.ค. 64 | 11 ม.ค. 64 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ม.ค. 64 | 11 ม.ค. 64 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

1.2 อะไหล่เครื่องบิน CN 235-220 จำนวน 5 รายการ วงเงิน 1,052,580 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค. 63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ก.พ. 64 | 5 ก.พ. 64 |  |
| 4. ร่าง TOR | ก.พ. 64 | 5 ก.พ. 64 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ก.พ. 64 | 5 ก.พ. 64 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ก.พ. 64 | 2 ก.พ. 64 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

1.3 อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน 7 รายการ วงเงิน 2,292,700 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค. 63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ม.ค. 64 | 15 ม.ค. 64 |  |
| 4. ร่าง TOR | ม.ค. 64 | 15 ม.ค. 64 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ม.ค. 64 | 15 ม.ค. 64 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ม.ค. 64 | 15 ม.ค. 64 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

2. รายการวัสดุอากาศยาน (อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์)

2.1 อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน 15 รายการ วงเงิน 1,891,602 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค. 63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ก.พ. 64 | 3 ก.พ. 64 |  |
| 4. ร่าง TOR | ก.พ. 64 | 3 ก.พ. 64 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ก.พ. 64 | 3 ก.พ. 64 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ก.พ. 64 | 5 ก.พ. 64 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

3. รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบิน CN235-220 จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,104,500 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค. 63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ม.ค. 64 | 7 ม.ค. 64 |  |
| 4. ร่าง TOR | ม.ค. 64 | 7 ม.ค. 64 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ม.ค. 64 | 7 ม.ค. 64 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ม.ค. 64 | 7 ม.ค. 64 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

3.2 อะไหล่ใช้กับเครื่องวิทยุสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 14 รายการ วงเงิน 4,053,675 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค. 63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ม.ค. 64 | 7 ม.ค. 64 |  |
| 4. ร่าง TOR | ม.ค. 64 | 7 ม.ค. 64 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ม.ค. 64 | 7 ม.ค. 64 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ม.ค. 64 | 7 ม.ค. 64 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

3.3 ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ วงเงิน 5,703,000 บาท

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน | ผล | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานระดับกอง |  |  |  |
| 1. กองเสนอแผน | ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63 |  |
| 2. ประกาศแผนในระบบ EGP | ส.ค. 63 | 21 ส.ค. 63 |  |
| 3. ราคากลาง | ก.พ. 64 | 22 ธ.ค. 63 |  |
| 4. ร่าง TOR | ก.พ. 64 | 22 ธ.ค. 63 |  |
| 5. กำหนด Spec. | ก.พ. 64 | 22 ธ.ค. 63 |  |
| 6. กองขออนุมัติหลักการ | ธ.ค. 63 | 22 ธ.ค. 63 |  |
| ผลการดำเนินงานตามแผน |  |  | 100 |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 11 : ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ543 |
| คำอธิบาย :  ใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท หมายถึง เอกสารหลักฐานที่สำนัก/กอง จัดทำขึ้นเพื่อขอเบิกเงินจากส่วนราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า โดยส่วนราชการต้องจัดทำ PO ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ จะเริ่มนับระยะเวลาถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  ความสำเร็จของตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความสามารถในการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เฉพาะขั้นตอนที่สำนัก/กอง รับผิดชอบ  รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินและหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ; ระยะเวลา. 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร; ภายในวันที่ตรวจรับ แล้วเสร็จ. 2. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ - ตรวจสอบรายงานการตรวจรับพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ สล.; 1 วันทำการ. 3. สำนักงานเลขานุการกรม 3.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กพด.; 15 นาที. 3.2 กพด. ดำเนินการ - ตรวจความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ - ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP - ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS - บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - สร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS - ส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.; 1 วันทำการ. 3.3 ฝบท.สล. รับเรื่องจาก กพด. และส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ; 15 นาที. 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ - รับเรื่องจาก สล. - จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารตามเช็คลิสต์ - ลดยอดเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - เสนอ ผอ. ลงนามในใบลดยอดงบประมาณ และบันทึกการเบิกจ่ายเงิน; 1 วันทำการ. ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ; ระยะเวลา. 5. กองแผนงาน - กลุ่มงบประมาณ รับเรื่องจากสำนัก/กอง และลงรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งเงิน และการลดยอดของสำนัก/กอง - อนุมัติลดยอดในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - พิมพ์ใบรับ-ส่ง จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนัก/กอง เซ็นต์รับ - คืนเรื่องให้สำนัก/กองเดินเรื่องต่อให้ สล.; 30 นาที. 6. สำนักงานเลขานุการกรม 6.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กบค.; 15 นาที. 6.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการ - ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย และประทับตราข้อความเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - ควบคุมงบประมาณของกรม และส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.; 1 วันทำการ 2 ช.ม.. 6.3 ฝบท.สล รับเรื่องจาก กบค. เสนอ ลนก. ลงนาม และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ. 7. ผู้บริหาร - อนุมัติเบิกจ่ายเงิน; 3 ช.ม.. 8. สำนักงานเลขานุการกรม 8.1 ฝบท.สล. รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร และส่งเรื่องให้ กบค.; 15 นาที. 8.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบและบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS - ตรวจสอบและอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS - ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายในระบบ GFMIS; 3.30 ช.ม.. |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) มีรายการใบแจ้งซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 21 รายการ สามารถในการดำเนินงานในขั้นตอนที่หน่วยงานรับผิดชอบเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.48 |  |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่สำนัก/กอง ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด x 100 จำนวนใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ส่งเบิกจ่ายทั้งหมด = 19 x 100 = 90.48% 21 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 70; 75; 80; 85; 90. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ; 1.5; ร้อยละ90.48; 5.0000; 0.0750. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อตกลงของตัวชี้วัด |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4223 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการตรวจรับอะไหล่เครื่องบิน CASA-100, -200, -300, -400 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 1) 2. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4262 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องวิทยุสื่อสาร Audio Control Panel CASA 400 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 เครื่อง 3. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4227 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการตรวจรับอะไหล่เครื่องยนต์ GARRETT สำหรับเครื่องบิน จำนวน 8 รายการ 4. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4294 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมอะไหล่เครื่องบิน CASA-100,-200,-300,-400 จำนวน 1 รายการ 5. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4228 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการตรวจรับเครื่องวิทยุสื่อสาร Audio Control Panel CASA 400 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 เครื่อง 6. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4288 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิดจ่ายเงินค่าอะไหล่เครื่องยนต์ GARRETT สำหรับเครื่องบิน จำนวน 8 รายการ 7. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4232 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ HAMILTON MODEL 14RF-21-61-2 S/N MFG970539 จำนวน 4 ชุด 8. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4290 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ HAMILTON MODEL 14RFG970539 จำนวน 1 ชุด 9. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4464 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการตรวจรับเครื่องวิทยุสื่อสาร Remote Electronic Unit ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง 10. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4544 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องวิทยุสื่อสาร Remote Electronic Unit ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง 11. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4566 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ผลการตรวจรับซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์ การบิน) จำนวน 3 รายการ 12. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4652 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเรื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (นักบิน,ช่างเครื่องบินและช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน) จำนวน 3 รายการ 13. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4681 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ผลการตรวจรับเครื่องบินขนาดกลาง ยี่ห้อ NC212i แบบ/รุ่น (Model) 212i จำนวน 1 ลำ (เงินล่วงหน้า) 14. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4736 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ คภ./ฝล.48/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 15. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4749 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ผลการตรวจรับเครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง 16. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4761 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 17. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4745 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ผลการตรวจรับอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบิน CASA-100, -200, -300, -400 จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) 18. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4760 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบิน CASA -100,-200,-300,-400 จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) 19. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4918 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผลการตรวจรับอะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 206B จำนวน 6 รายการ 20. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4989 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 206B จำนวน 6 รายการ 21. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/4996 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผลการตรวจรับอะไหล่ใช้กับเครื่องวิทยุสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) 22. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/5068 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอะไหล่ใช้กับเครื่องวิทยุสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) 23. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/5162 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82F/13 S/N DAP0169 จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 1) 24. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/5217 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายงานตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82F/13 S/N DAP0169 จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 1) 25. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/258 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง ผลการตรวจรับเครื่องบินขนาดกลาง ยี่ห้อ NC212i แบบ/รุ่น (Model) 212i จำนวน 1 ลำ (เงินล่วงหน้า) 26. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/134 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ คภ./ฝล.1/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 27. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/624 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE 331-12JR-701C S/N P-103048 จำนวน 1 เครื่อง 28. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/688 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE 331-12JR-701C S/N P-103048 จำนวน 1 เครื่อง 29. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/730 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-60A จำนวน 2 เครื่อง 30. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/765 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-60A จำนวน 2 เครื่อง 31. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/752 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE17448 จำนวน 1 ชุด 32. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/816 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE17448 จำนวน 1 เครื่อง 33. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/974 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82F/13 S/N DAP0170 จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 34. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/1011 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 S/N DAP0170 จำนวน 1 ชุด 35. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2801/2188 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่อง ผลการตรวจรับเครื่องบินขนาดกลาง ยี่ห้อ NC212i แบบ/รุ่น (Model) 212i จำนวน 1 ลำ (งวดที่ 1) (1 แฟ้ม) 36. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/1202 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องบินขนาดกลาง ยี่ห้อ NC212i แบบ/รุ่น (Model) 212i จำนวน 1 ลำ งวดที่ 1 37. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/1163 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างตตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE17446 จำนวน 1 เครื่อง 38. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/1236 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE17449 จำนวน 1 เครื่อง 39. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/1208 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE17450 จำนวน 1 เครื่อง (1แฟ้ม) 40. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/1288 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE17450 จำนวน 1 เครื่อง 41. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/1246 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODLE TPE331-10R-513C S/N P-37660 และ S/N P-37671 จำนวน 2 เครื่อง 42. บันทึกกองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2802/1313 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง ขอนุมัติเบิกจ่ายค่าตรวจว่าอมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-10R-513C S/N P-37671 จำนวน 2 เครื่อง |  |

รายละเอียด

1. รายการค่าเครื่องวิทยุสื่อสาร Audio Control Panel CASA400 จำนวน 3,030,000 บาท 
สัญญาเลขที่  คภ./ฝล.40/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563  บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4228 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4228 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.22 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4262 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 |

2. รายการ วส./ฝล.41/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4223 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4223 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.24 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 (วันที่ 10-11 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/4294 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 |

3. รายการค่าอะไหล่เครื่องยนต์ GARRETT สำหรับเครื่องบิน จำนวน 8 รายการ จำนวน 1,079,780 บาทสัญญาเลขที่ วส./ฝล.36/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4227 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4227 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.23 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 (วันที่ 10 - 11 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/4288 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 |

4. รายการค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ HAMIL TON MODEL 14RFG970539 จำนวน 1 ชุด จำนวน 8,500,000 บาท สัญญาเลขที่  คภ./ฝล.36/2563 ลงวันที่ 29พฤษภาคม 2563 บริษัท ริชมอนด์ จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4232 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4232 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.21 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 (วันที่ 10 - 11 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/4290 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 |

5. รายการค่าเครื่องวิทยุสื่อสาร Remote Electronic Unit  จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1,960,000 บาท
สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.39/2563  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4464 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4464 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.11 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4544 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 |

6. รายการค่าเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (นักบิน ช่างเครื่องบิน และ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 3 รายการ จำนวน 1,091,600 บาท สัญญาเลขที่  วส./ฝล 23/2563 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 บริษัท มารีน่าไทย เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4566 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 7 - 8 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/4566 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4652 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 |

7. รายการค่าเงินล่วงหน้า จำนวน 85,125,000 บาท  สัญญาเลขที่ คภ./ฝล 48/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี.เอนเตอร์ไพร์ส (ไทย) จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4681 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 14 - 15 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/4681 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.13 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4736 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 |

8. รายการค่าเครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 33,950,000 บาท

สัญญาเลขที่ คภ./ฝล 6/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563  บริษัท บลูสกาย เอวิเอชั่น จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563. | บันทึก ที่ กษ 2802/4749 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 19 - 22 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/4749 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.56 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4761 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 |

9. รายการเบิกจ่ายค่าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบิน CASA-100,-200,-300,-400 
จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) จำนวน 1,299,000 บาท สัญญาเลขที่ วส./ฝล 35/2563 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563  บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4745 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 19 - 22 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/4745 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.47 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4760 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 |

10. รายการค่าอะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 206B  จำนวน 6 รายการ จำนวน 1,762,000 บาทสัญญาเลขที่  วส./ฝล.29/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  บริษัท โรยัลสกาย จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4918 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4918 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.51 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4989 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 |

11. รายการค่าอะไหล่ใช้กับเครื่องวิทยุสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 4 รายการ จำนวน 1,098,400 บาท สัญญาเลขที่ วส./ฝล.33/2563  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/4996 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 5 - 7 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/4996 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.47 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/5068 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 |

12. รายการค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82F/13S/N DAP0169 จำนวน 1 ชุด  จำนวน 2,345,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล 37/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี.เอนเตอร์ไพรส์ (ไทย) จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/5162 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 | บันทึก ที่ กษ 2802/5162 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 11.35 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ( วันที่ 19 - 20 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/5217 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 |

13. รายการเงินล่วงหน้า จำนวน 85,125,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.1/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี.เอนเตอร์ไพรส์ (ไทย) จำกัด (เบิกเงินล่วงหน้า)

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2801/258 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2801/258 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 16.26 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ( วันที่ 9 - 10 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/134 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 |

14. รายการค่าตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE 331-12JR-701C S/N P-103048  จำนวน 5,100,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.17/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. เอนเตอร์ไพรส์ (ไทย) จำกัด (ลดงดค่าปรับ)

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 12-14 เป็นวันหยุด) 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/624 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/624 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.06 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/688 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 |

15. รายการค่าตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์  PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-60A จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 28,893,494.58 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.23/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัท เอ็ม – แลนดาร์ช (งดลดค่าปรับ)

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/730 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/730 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.49 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/765 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 |

16. รายการค่าจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์  PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE17448  จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5,162,134.02 บาท  สัญญาเลขที่  คภ./ฝล.24/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด (ลดงดค่าปรับ)

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/752 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 26 - 28 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/752 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.51 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/816 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 |

17. รายการค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ  DOWTY MODEL R334/4-82F/13 S/N DAR0170 จำนวน 1 ชุด จำนวน 2,345,000 บาท  สัญญาเลขที่  คภ./ฝล.37/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี.เอนเตอร์ไพรส์ (ไทย) จำกัด

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 (วันที่ 13 - 14 เป็นวันหยุด) | บันทึก ที่ กษ 2802/974 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/974 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.44 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/1011 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 |

18. รายการ คภ./ฝล.48/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2801/2188 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2801/2188 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.44 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/1202 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

19. รายการ คภ./ฝล.13/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (มีการงดลดค่าปรับ)

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/1163 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/1163 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 16.13 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/1236 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

20. รายการ คภ./ฝล.43/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 (มีการงดลดค่าปรับ)

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/1208 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/1208 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 16.10 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/1288 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 |

21. รายการ คภ./ฝล.15/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (มีการงดลดค่าปรับ)

| การดำเนินงานของสำนัก/กอง | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/1246 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 |
| 2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/1246 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน 3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.16 น. 3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 | บันทึก ที่ กษ 2802/1313 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 |