ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กองบริหารการบินเกษตร  ()  รอบ 9 เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ | 10 | 77.41 | 78.505 | 79.60 | 80.80 | 82 | ร้อยละ 78.82 | 2.2877 | 0.2288 |
| 2. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร | 10 | 1,076.38 ล้าน ลบ.ม. | 1,081.20 ล้าน ลบ.ม. | 1,086.02 ล้าน ลบ.ม. | 1,090.835 ล้าน ลบ.ม. | 1,095.65 ล้าน ลบ.ม. | 739.28 ล้าน ลบ.ม. | 1.0000 | 0.1000 |
| 3. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 | 10 | ๔00คะแนน | สูงกว่าระดับ 1 ต่ำกว่าระดับ 3 | 408.85 คะแนน | สูงกว่าระดับ 3 ต่ำกว่าระดับ 5 | 417.03 คะแนน | N/A | 1.0000 | 0.1000 |
| 4. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย | 5 | 1 | - | 3 | - | 5 | N/A | 1.0000 | 0.0500 |
| 5. คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย | 5 | 51.14 คะแนน | สูงกว่าระดับ 1 ต่ำกว่าระดับ 3 | 61.74 คะแนน | สูงกว่าระดับ 3 ต่ำกว่าระดับ 5 | 66.74 คะแนน | N/A | 1.0000 | 0.0500 |
| ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ร้อยละการซ่อมบำรุง อากาศยานเป็นไปตามมาตรฐานเวลา | 15 | 84.44 | 88.33 | 92.22 | 96.11 | 100 | ร้อยละ 100 | 5.0000 | 0.7500 |
| 7. ร้อยละของการจัดจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานและจัดซื้อวัสดุอากาศยาน | 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ร้อยละ 63.95 | 1.0000 | 0.1000 |
| 8. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนิรภัยการบิน | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 5 | 1.0000 | 0.0500 |
| ตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานร่วมกัน (Joint KPIs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ร้อยละ 83.33 | 3.3330 | 0.3333 |
| ตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ร้อยละ 69.72 | 1.9440 | 0.1944 |
| 10. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน | 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ร้อยละ 29.85 | 1.0000 | 0.1000 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0565 |

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 3-5 และ 10 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410 |
| คำอธิบาย : ผลสำเร็จในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งพิจารณาจากการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 7 ศูนย์ ที่มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน แล้วทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ ไม่นับรวมกรณีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง; แผน (ล้านไร่); ผล (ล้านไร่); ร้อยละ. 1. ศูนย์ฯ ภาคเหนือ จ.ตาก; 18.00; 8.15; 45.26. 2. ศูนย์ฯ ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก; 25.00; 24.59; 98.36. 3. ศูนย์ฯ ภาคกลาง จ.นครสวรรค์; 41.00; 41.21; 100.52. 4. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น; 25.00; 25.75; 103.00. 5. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์; 99.00; 91.08; 92.00. 6. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก จ.ระยอง; 44.00; 33.93; 77.11. 7. ศูนย์ฯ ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี; 108.00; 59.03; 54.66. ผลการดำเนินงาน; 360.00; 283.74; 78.82. |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง X 100 จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งจากการวางแผนประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง = 283.75 X 100 = 78.82 % 360 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1.095 และ 1.2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 77.41; 78.505; 79.60; 80.80; 82. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ; 10; ร้อยละ 78.82; 2.2877; 0.2287. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้น ให้กับป่าไม้เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งบรรเทาและลดความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ จำนวน 23 หน่วย (ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2566 และ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2567) 3. จัดเก็บข้อมูลพื้นที่ฝนตกเป็นรายวัน และประมวลผลผ่านโปรแกรมสำหรับการประเมินพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง 4. รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน และเป็นรายเดือนตามมิติงบประมาณ 5. ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติ |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ข้อมูลสภาพอากาศ และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 2. ระบบสารสนเทศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร - 3. การรายงานฝนตกจากอาสาสมัครฝนหลวงและผู้ขอรับบริการฝนหลวง |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ (M1) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444 | โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410 |
| คำอธิบาย : เป็นการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ซึ่งผลสำเร็จจะพิจารณาจากการปฏิบัติการฝนหลวงของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันแล้วทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร จำนวน 739.28 ล้านลูกบาศก์เมตร 1. ศูนย์ฯ ภาคเหนือ จ.ตาก จำนวน 10.86 ล้านลูกบาศก์เมตร 2. ศูนย์ฯ ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก จำนวน 57.88 ล้านลูกบาศก์เมตร 3. ศูนย์ฯ ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ จำนวน 179.05 ล้านลูกบาศก์เมตร 4. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จำนวน 55.45 ล้านลูกบาศก์เมตร 5. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 196.44 ล้านลูกบาศก์เมตร 6. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก จ.ระยอง จำนวน 145.96 ล้านลูกบาศก์เมตร 7. ศูนย์ฯ ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 93.64 ล้านลูกบาศก์เมตร |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 4.820 ล้าน ลบ.ม. และ 4.815 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ล้านลูกบาศก์เมตร; 1,076.38.; 1,081.20; 1,086.02; 1,090.835; 1,095.64. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร; 10; 739.28 ล้านลูกบาศก์เมตร; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้น ให้กับป่าไม้เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งบรรเทาและลดความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ จำนวน 23 หน่วย (ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2566 และ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2567) 3. จัดเก็บข้อมูลพื้นที่ฝนตกเป็นรายวัน และประมวลผลผ่านโปรแกรมสำหรับการประเมินพื้นที่ฝนตก จากการปฏิบัติการฝนหลวง 4. รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน และเป็นรายเดือนตามมิติงบประมาณ 5. ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติ |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ข้อมูลสภาพอากาศ และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 2. ระบบสารสนเทศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. การรายงานฝนตกจากอาสาสมัครฝนหลวงและผู้ขอรับบริการฝนหลวง |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดปริมาณฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร (M1) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 3 : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 911 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 910 |
| คำอธิบาย :  PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ย ในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ผ่านระบบรางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; ๔00; สูงกว่าระดับ 1 ต่ำกว่าระดับ 3; 408.85; สูงกว่าระดับ 3 ต่ำกว่าระดับ 5; 417.03. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0); 10; N/A; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐0 น. ดังนี้ วันที่ ๒๒ เมษายน 2567 หมวด ๑ การนำองค์การ วันที่ ๒๙ เมษายน 2567 หมวด ๒ การวางแผนยุทธศาสตร์ วันที่ ๑ พฤษภาคม 2567 หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันที่ ๒ พฤษภาคม 2567 หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ วันที่ ๓ พฤษภาคม 2567 หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร วันที่ ๗ พฤษภาคม 2567 หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ วันที่ ๘ พฤษภาคม 2567 หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 666, 911 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 620, 910 |
| คำอธิบาย : - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2566 สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 378 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 302 หน่วยงาน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานรูปแบบอื่น) และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee: PCIO) จำนวน 76 จังหวัด - ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล แบ่งเป็น 5 ระดับ (Initial, Developing, Defined, Managed, Optimizing) จากการสำรวจ 7 มิติ ได้แก่ 1) Policies and Practices 2) Data-driven Practices 3) Digital Capability 4) Public Service 5) Smart Back Office 6) Secure and Efficient Infrastructure และ 7) Digital Technology Practices - ผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดย สพร. เป็นผู้ประมวลผลจากการสำรวจจากหน่วยงานทั้งหมดที่ประเมินตนเองตามแบบสำรวจของ สพร. (DG Readiness Survey) แล้วประกาศผลระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในทุกปี ผ่านเว็บไซต์ - กรณีใช้ประเมินส่วนราชการที่อยู่ในระบบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ประกอบด้วย 154 หน่วยงาน คือ กรมต่าง ๆ หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานไม่สังกัด |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. จัดประชุมการยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (Maturity) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ร่วมดำเนินการตอบแบบสำรวจความพร้อมในการยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (Maturity) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies & Practices) ตัวชี้วัดที่ 2 กระบวนการพัฒนาด้วยข้อมูล (Data-driven Practices) ตัวชี้วัดที่ 3 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capability) ตัวชี้วัดที่ 4 บริการภาครัฐ (Public Services) ตัวชี้วัดที่ 5 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ตัวชี้วัดที่ 6 โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) และตัวชี้วัดที่ 7 เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices) 3. ยืนยันการตอบแบบสำรวจความพร้อมในการยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (Maturity) ในระบบของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. กลุ่มที่ 2; มีจำนวน pillar ระดับ 3 ขึ้นไป 5 pillar; -; มีจำนวน pillar ระดับ 3 ขึ้นไป 6 pillar; -; มีจำนวน pillar ระดับ 3 ขึ้นไป 7 pillar. - . |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย; 5; N/A; 1.0000; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดประชุมการยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (Maturity) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2567 2. ดำเนินการตอบแบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองวิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 666, 911 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 620, 910 |
| คำอธิบาย : - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2566 สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 376 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 300 หน่วยงาน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานรูปแบบอื่น) และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee: PCIO) จำนวน 76 จังหวัด - คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลเป็นคะแนนโดยรวมจากการสำรวจ 7 ตัวชี้วัด (Pillar) ได้แก่ 1) Policies and Practices 2) Data-driven Practices 3) Digital Capability 4) Public Service 5) Smart Back Office 6) Secure and Efficient Infrastructure และ 7) Digital Technology Practices - ผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดย สพร. เป็นผู้ประมวลผลจากการสำรวจจากหน่วยงานทั้งหมดที่ประเมินตนเองตามแบบสำรวจของ สพร. (DG Readiness Survey) แล้วประกาศผลระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในทุกปี ผ่านเว็บไซต์ https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation /dg-readiness -survey/ - กรณีใช้ประเมินส่วนราชการที่อยู่ในระบบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ประกอบด้วย 154 หน่วยงาน คือ กรมต่าง ๆ หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานไม่สังกัด |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรอผลการประเมินคะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 51.14; สูงกว่าระดับ 1 ต่ำกว่าระดับ 3; 61.74; สูงกว่าระดับ 3 ต่ำกว่าระดับ 5; 66.74. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย; 5; N/A; 1.0000; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) อยู่ระหว่างการประเมินคะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นไปตามมาตรฐานเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 561, 551 |
| คำอธิบาย : การตรวจซ่อมบำรุงอากาศยานตามระยะเวลา เป็นการตรวจซ่อมตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิตอากาศยานแต่ละแบบ โดยกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการซ่อมบำรุงอากาศยาน ดังนี้ 1. เครื่องบินแบบ CARAVAN ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 100 ชั่วโมงบิน ภายในระยะเวลา 4 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 2 ชั่วโมงบิน 2. เครื่องบินแบบ CASA ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 150 ชั่วโมงบิน ภายในระยะเวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 2 ชั่วโมงบิน 3. เครื่องบินแบบ CN-235 ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 200 ชั่วโมงบิน ภายในระยะเวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 2 ชั่วโมงบิน 4. เครื่องบินแบบ SKA350 ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 200 ชั่วโมงบิน ภายในระยะเวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 2 ชั่วโมงบิน 5. เครื่องบินแบบ AS350 B2 ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 150 ชั่วโมงบิน ภายในระยะเวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 4 ชั่วโมงบิน 6. เครื่องบินแบบ Bell 407 ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 150 ชั่วโมงบิน ภายในระยะเวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 4 ชั่วโมงบิน 7. เครื่องบินแบบ Bell 206B ตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 100 ชั่วโมงบิน ภายในระยะเวลา 5 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 4 ชั่วโมงบิน 8. เครื่องบินแบบ Bell 412EPตรวจซ่อมอากาศยาน เมื่อครบกำหนด 300 ชั่วโมงบิน ภายในระยะเวลา 10 วัน พร้อมบินทดสอบไม่เกิน 4 ชั่วโมงบิน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : รายการอากาศยาน; หนังสือขออนุมัติ การตรวจซ่อม; วันที่ดำเนินการตรวจซ่อม; ผลการซ่อมบำรุง; การปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขเวลา. จำนวน วันซ่อม (วัน); จำนวนชั่วโมงบินทดสอบ (ชั่วโมงบิน). 1. เครื่องบินแบบ CARAVAN ตรวจซ่อม 100 ชั่วโมงบิน. หมายเลขเกษตร 1918; วิทยุเกษตร 971 เลขที่ 70 ลว. 6 ต.ค. 66; 9-12 ต.ค. 66; 3; 0:50; . หมายเลขเกษตร 1916; กษ 2802.04/1552 ลว. 2 พ.ย. 66; 6–9 พ.ย. 66; 3; 0:35; . หมายเลขเกษตร 1931; กษ 2802.04/1553 ลว. 2 พ.ย. 66; 6–9 พ.ย. 66; 3; 1:15; . รายการอากาศยาน; หนังสือขออนุมัติ การตรวจซ่อม; วันที่ดำเนินการตรวจซ่อม; ผลการซ่อมบำรุง; การปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขเวลา. จำนวน วันซ่อม (วัน); จำนวนชั่วโมงบินทดสอบ (ชั่วโมงบิน). หมายเลขเกษตร 1932; วิทยุเกษตร 931 เลขที่ 3 ลว. 2 มี.ค. 67; 2-5 มี.ค. 67; 3; 1:50; . หมายเลขเกษตร 1935; กษ 2802.04/417 ลว. 4 มี.ค. 67; 5-8 มี.ค. 67; 3; 1:05; . หมายเลขเกษตร 1938; วิทยุเกษตร 961 เลขที่ 10 ลว. 15 มี.ค. 67; 20-23 มี.ค. 67; 3; 0:50; . หมายเลขเกษตร 1922; กษ 2802.04/718 ลว. 17 เม.ย. 67; 17-19 เม.ย. 67; 3; 1:20; . หมายเลขเกษตร 1921; วิทยุเกษตร 97 ที่ 1 ลว. 19 เม.ย. 67; 20-22 เม.ย. 67; 3; 0:50; . หมายเลขเกษตร 1931; วิทยุเกษตร 931 ที่ 28 ลว. 23 เม.ย. 67; 26-28 เม.ย. 67; 3; 0:50; . หมายเลขเกษตร 1934; วิทยุเกษตร 972 เลขที่ 21 ลว 5 พ.ค. 67; 7-9 พ.ค. 67; 3; 1:15; . หมายเลขเกษตร 1932; วิทยุเกษตร 961 เลข 39 ลว 15 พ.ค. 67; 19-21 พ.ค. 67; 3; 0:45; . หมายเลขเกษตร 1933; วิทยุเกษตร 961 ที่ 45 ลว. 20 พ.ค. 67; 23-25 พ.ค. 67; 3; 0:50; . หมายเลขเกษตร 1914; วิทยุเกษตร 931 ที่ 42 ลว. 21 พ.ค. 67; 24-26 พ.ค. 67; 3; 0:45; . หมายเลขเกษตร 1916; วิทยุเกษตร 971 ที่ 67 ลว. 23 พ.ค. 67; 24-26 พ.ค. 67; 3; 0:40; . หมายเลขเกษตร 1915; วิทยุเกษตร 971 ที่ 69 ลว 24 พ.ค. 67; 27-29 พ.ค. 67; 3; 0:50; . หมายเลขเกษตร 1935; วิทยุเกษตร 952 ที่ 43 ลว. 14 มิ.ย. 67; 16-18 มิ.ย. 67; 3; 0:55; . หมายเลขเกษตร 1918; กษ 2802.04/1114 ลว. 17 มิ.ย. 67; 18-20 มิ.ย. 67; 3; 0:50; . หมายเลขเกษตร 1912; กษ 2802.04/1173 ลว. 24 มิ.ย. 67; 25-27 มิ.ย. 67; 3; 0:50; . 2. เครื่องบินแบบ CASA ตรวจซ่อม 150 ชั่วโมงบิน. หมายเลขเกษตร 1543; วิทยุเกษตร 911 ที่ 74 ลว. 17 ม.ย. 67; 18-20 เม.ย. 67; 3; 1:20; . หมายเลขเกษตร 1545; วิทยุเกษตร 977 ที่ 2 ลว. 26 เม.ย. 67; 28-30 เม.ย. 67; 3; 1:40; . รายการอากาศยาน; หนังสือขออนุมัติ การตรวจซ่อม; วันที่ดำเนินการตรวจซ่อม; ผลการซ่อมบำรุง; การปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขเวลา. จำนวน วันซ่อม (วัน); จำนวนชั่วโมงบินทดสอบ (ชั่วโมงบิน). หมายเลขเกษตร 1544; วิทยุเกษตร 971 ที่ 49 ลว. 4 พ.ค. 67; 5-7 พ.ค. 67; 3; 1:40; . หมายเลขเกษตร 1542; วิทยุเกษตร 911 ที่ 90 ลว. 4 พ.ค. 67; 7-9 พ.ค. 67; 3; 1:20; . หมายเลขเกษตร 1534; วิทยุเกษตร 971 ที่ 51 ลว. 4 พ.ค. 67; 8-10 พ.ค. 67; 3; 1:30; . หมายเลขเกษตร 1535; วิทยุเกษตร กษ 941 ที่ 2 ลว. 22 พ.ค. 67; 19-21 พ.ค. 67; 3; 1:40; . หมายเลขเกษตร 1532; วิทยุเกษตร 941 ที่ 8 ลว. 27 พ.ค. 67; 28-30 พ.ค. 67; 3; 1:30; . หมายเลขเกษตร 1544; วิทยุเกษตร 971 ที่ 49 ลว. 4 พ.ค. 67; 5-7 พ.ค. 67; 3; 1:40; . หมายเลขเกษตร 1542; วิทยุเกษตร 911 ที่ 90 ลว. 4 พ.ค. 67; 7-9 พ.ค. 67; 3; 1:20; . 3. เครื่องบินแบบ CN-235 ตรวจซ่อม 200 ชั่วโมงบิน. หมายเลขเกษตร 2221; วิทยุเกษตร 97 ที่ 18 ลว. 16 พ.ค. 67; 18-21 พ.ค. 67; 4; 1:35; . หมายเลขเกษตร 2222; วิทยุเกษตร 952 ที่ 8 ลว. 7 พ.ค. 67; 11-14 พ.ค. 67; 4; 1:35; . 2. เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 407 ตรวจซ่อม 150 ชั่วโมงบิน. หมายเลข 2311; กษ 2802.04/456 ลว. 11 มี.ค. 67; 11-14 มี.ค. 67; 5; 2; . หมายเลข 2322; กษ 2802.04/1041 ลว. 4 มิ.ย. 67; 4-7 มิ.ย. 67; 4; 4; . หมายเลข 2411; กษ 2802.04/1182 ลว. 25 มิ.ย. 67; 25-27 มิ.ย. 67; 3; 3; . |
| สูตรคำนวณ : จำนวนครั้งของการตรวจซ่อมอากาศยานที่เป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลา X 100 จำนวนครั้งของการตรวจซ่อมอากาศยานตามระยะเวลาทั้งหมด = 32 X 100 = 100 % 32 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3.89 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 84.44; 88.33; 92.22; 96.11; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน; 15; ร้อยละ 100; 5.0000; 0.7500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ขออนุมัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการบินทดสอบอากาศยานหลังการซ่อมบำรุง 2. รายงานผลการบินทดสอบอากาศยานหลังการซ่อมบำรุง หรือรายงานผลการซ่อมบำรุงในสมุดบันทึกการซ่อมบำรุงอากาศยาน (LOG Book, บษ.1-1, บษ.1-2, บษ.1-3) |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือหรือวิทยุขออนุมัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการบินทดสอบอากาศยานหลังการซ่อมบำรุง 2. สมุดบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน (LOG Book, บษ.1-1, บษ.1-2, บษ.1-3) 3. รายงานผลการบินทดสอบอากาศยานหลังซ่อมบำรุง |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : ร้อยละของการจัดจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานและจัดซื้อวัสดุอากาศยาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 512 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาความสำเร็จของการดําเนินการจัดจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานและจัดซื้อวัสดุอากาศยาน (งบลงทุนและงบดำเนินงาน) จากวงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. ๒๕๖๗ - กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การลงนามสัญญาผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 60 และการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับเป้าหมายของการจัดจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานและจัดซื้อวัสดุอากาศยานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. ๒๕๖๗ วัดความสำเร็จเฉพาะการลงนามสัญญา ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 - รายละเอียดรายการจัดจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานและจัดซื้อวัสดุอากาศยาน มีดังนี้ 1. วงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการซ่อมใหญ่อากาศยาน 1. ตรวจซ่อม Oil System Contamination Inspection เครื่องยนต์ยี่ห้อ GARRETT MODEL TP33 1-12JR-701C S/N P-103048 2. ซ่อมอุปกรณ์เครื่องบินแบบ CASA และ NC212i จำนวน 4 รายการ (PO 5100018596) 3. ซ่อมอุปกรณ์เครื่องบินแบบ CASA และ NC212i จำนวน 1 รายการ (PO 5100018597) 4. ตรวจซ่อม Light Overhaul เครื่องยนต์ PRATT&WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE-PB0527 จำนวน 1 เครื่อง 5. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ HARTZELL MODEL HC-B3TN-3AF จำนวน 1 ชุด 6. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ Mc CARLEY MODEL 3GFR34C703-B จำนวน 1 ชุด 7. เครื่องช่วยเดินอากาศ Electronic Standby Instrument System ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 8. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODELTPE331-10R-513C S/N P-37685 1 เครื่อง 9. ซ่อมใหญ่ (Overhaul) MAIN GEAR BOX จำนวน 1 ชุด 10. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) และปรับปรุงตาม SB61-1138 ใบพัด ยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 จำนวน 4 ชุด (S/N DAP0008, S/N DAP0010, S/N DAP0015, S/N DAP 0021) 11. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT&WHITNEY MODEL PT6A-60A PCE-PK0013 12. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT&WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE-PB0510 13. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางวิ่งและทางขับอากาศยาน (Runway, Threshold/END, Taxiway & Turn PAD) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รายการวัสดุอากาศยาน 1. อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบิน สำหรับ เครื่องบิน CASA และ NC212i 2. อะไหล่เครื่องบิน SUPER KING AIR 350 จำนวน 7 รายการ 3. อะไหล่เครื่องบิน CN 235-220 จำนวน 1 รายการ 4. อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 206B จำนวน 1 รายการ 5. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 35 รายการ (PO 5100019146) 6. อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS-350B2 จำนวน 1 รายการ 7. อะไหล่เครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 23 รายการ (PO 5100019075) 8. อะไหล่เครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 13 รายการ (PO 5100019076) 9. ยางล้อเครื่องบิน จำนวน 3 รายการ (5-7) 10. อะไหล่เครื่องยนต์ GENERAL ELECTRIC สำหรับเครื่องบิน จำนวน 1 รายการ 11. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 7 รายการ (PO 5100019083) 12. อะไหล่เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 3 รายการ 13. อะไหล่เครื่องบิน CASA และ NC212i จำนวน 5 รายการ 14. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ (PO 5100019085) 15. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 26 รายการ (PO 5100019140) 16. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 รายการ (PO 5100019088) 17. ยางล้อเครื่องบิน จำนวน 4 รายการ (1-4) 18. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 17 รายการ (PO 5100019080) 19. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ (PO 5100019081) 20. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 1 รายการ (PO 5100019139) 21. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 5 รายการ (PO 5100019141) 22. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 4 รายการ (PO 5100019144) 23. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 51 รายการ (PO 5100019145) 24. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 2 รายการ (PO 5100019143) 25. อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 206B จำนวน 7 รายการ (1-3,5,8) 26. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 4 รายการ (PO 510001908 27. อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน 13 รายการ 28. อะไหล่เครื่องยนต์ Rolls-Royce สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 รายการ 29. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 27 รายการ (PO5100019084) 30. อะไหล่เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY สำหรับเครื่องบิน จำนวน 11 รายการ 2. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รายการซ่อมใหญ่อากาศยาน 1. ตรวจซ่อมเครื่องบินปรับความดัน หมายเลขเกษตร 2013 2. ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ Rolls Royce 250-C20B P/N 6887190 S/N CAE-83518จำนวน 1 ชุด 3. ตรวจซ่อม MAIN ROTOR BLADE P/N 407-015-001-137, S/N A-4923 ,S/N A-4926,S/N A-4928 และ S/N A-4903 จำนวน 4 ชุด รายการวัสดุอากาศยาน 1. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 36 รายการ 2. ไข หล่อลื่น ไฮดรอลิค สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 7 รายการ 3. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 11 รายการ 4. อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 4 รายการ 5. ไขหล่อลื่นไฮดรอลิคสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 3 รายการ 6. ยางล้อเครื่องบิน จำนวน 5 รายการ 7. ยางล้อเครื่องบิน จำนวน 1 รายการ 8. อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบิน สำหรับเครื่องบิน NC 212i จำนวน 1 ราย 3. งบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) รายการซ่อมใหญ่อากาศยาน 1. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด Mc CAULEY MODEL 3GFR34C703-B S/N 970513, S/N 970682, S/N 970780 2. จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CESSNA CARAVAN 3. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 S/N DAP0174 4. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) และปรับปรุงตาม SB61-1138 ใบพัด DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 S/N DRG6832/91 S/N DRG7830/90 5. จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CASA และ NC212i 6. ตรวจซ่อมชุด HOT SECTION เครื่องยนต์ GENERAL ELECTRIC MODEL CT7-9C S/N GE-E-309515 หมายเหตุ : ขอเปลี่ยนแปลงรายการ เป็น “ตรวจซ่อมเครื่องบินขนาดกลาง แบบ CASA-400 หมายเลขเกษตร 1541 จำนวน 1 ลำ โดยอธิบดีอนุมัติให้ปรับรายละเอียดค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 7. จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CN 235 8. จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบินปรับความดันสมรรถณะสูง SUPER KING AIR 350 9. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) STARTER GENERATOR BELL 412EP P/N 23046-020, S/N 97004 10. จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ BELL412EP 11. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) STARTER GENERATOR BELL 206B3 P/N 206-062-200-1 , S/N 19519 12. จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ BELL 206B3 13. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) STARTER GENERATOR P/N 206-062-200-113, S/N P1845 14. ตรวจซ่อม (Repair) MGT.INDICATOR. P/N 407-375-001-107, S/N 1368 15. ตรวจซ่อม (Repair) ENGINE SIGNAL CONDITIONER. P/N 305952-00 , S/N 627 และ S/N 723 16. จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ BELL 407, BELL 407 GXP 17. ตรวจซ่อม (Repair) SERVO CONTROL. P/N AC67246 (704A44-831-113) S/N NU 123 18. ตรวจซ่อม (OVERHAUL) SERVO CONTROL. P/N AC67246 (704A44-831-113) S/N PT184 19. จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องเฮลิคอปเตอร์ AS 350B2 20. จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS350B2 จำนวน 2 รายการ 21. จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS350B2 จำนวน 4 รายการ รายการวัสดุอากาศยาน 1. อะไหล่เครื่องบิน แบบ CESSNA CARAVAN จำนวน 2 รายการ 2. อะไหล่เครื่องบิน แบบ CN-235จำนวน 6 รายการ 3. อะไหล่เครื่องบิน แบบ SUPER KINGAIR 350 จำนวน 7 รายการ 4. อะไหล่ แบบ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 4 รายการ 5. อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS350B2 จำนวน 1 รายการ 6. อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL407 จำนวน 5 รายการ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. วงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - รายการซ่อมใหญ่อากาศยาน จำนวน 13 สัญญา ลงนาม 13 สัญญา เบิกจ่ายเงิน 11 สัญญา - รายการวัสดุอากาศยาน จำนวน 30 สัญญา ลงนาม 30 สัญญา เบิกจ่ายเงิน 29 สัญญา 2. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน - รายการซ่อมใหญ่อากาศยาน จำนวน 3 สัญญา ลงนาม 3 สัญญา เบิกจ่ายเงิน 2 สัญญา - รายการวัสดุอากาศยาน จำนวน 8 สัญญา ลงนาม 5 สัญญา เบิกจ่ายเงิน 1 สัญญา 3. งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขาวคาดแดง) - รายการซ่อมใหญ่อากาศยาน จำนวน 21 สัญญา ลงนาม 4 สัญญา - รายการวัสดุอากาศยาน จำนวน 6 สัญญา ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด = (11*100)+(2*60)+(29*100)+(1*60)+(2*100)+(1*60)+(1*100)+(4*60)+(4*100) 13+30+3+8+21+6 = 63.95% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการจัดจ้างซ่อมใหญ่ อากาศยานและจัดซื้อวัสดุอากาศยาน; 10; ร้อยละ 63.95; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อตกลงของตัวชี้วัด |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือลงนามสัญญา 2. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย |  |

1. วงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการซ่อมใหญ่อากาศยาน

| ลำดับ | รายการ | เลขที่สัญญา | วันที่ลงนามสัญญา | วันที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการซ่อมใหญ่อากาศยาน |  |  |  |  |
| 1 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมระบบหล่อลื่น Oil System Contamination Inspection เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-12JR-701C จำนวน 1 เครื่อง | คภ./ฝล./กบ.12/2566 | 4 ก.ค. 66 | 10 ม.ค. 67 |
| 2 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA, NC212i จำนวน 4 รายการ | คภ./ฝล./กบ.14/2566 | 29 ส.ค.66 | 8 พ.ย.66 |
| 3 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA, NC212i จำนวน 1 รายการ | คภ./ฝล./กบ.14/2566 | 29 ส.ค.66 | 6 ก.พ.67 |
| 4 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อม Light Overhaul เครื่องยนต์ PRATT&WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE-PB0527 จำนวน 1 เครื่อง | คภ./ฝล./กบ.15/2566 | 12 ก.ย. 66 | 25 ม.ค. 67 |
| 5 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ HARTZELL MODEL HC-B3TN-3AF S/N BUA33621 จำนวน 1 ชุด | คภ./ฝล./กบ.6/2566 | 28 เม.ย.66 | 15 ธ.ค.66 |
| 6 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ Mc CAULEY MODEL 3GFR34C703-B จำนวน 1 ชุด | คภ./ฝล./กบ.7/2566 | 28 เม.ย.66 | 25 ธ.ค.66 |
| 7 | เครื่องช่วยเดินอากาศ Electronic Standby Instrument System ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ | คภ./ฝล./กบ.9/2566 | 17 พ.ค.66 | 12 ต.ค.66 |
| 8 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-10R-513C S/N P-37685 จำนวน 1 เครื่อง | คภ./ฝล.4/2566 | 25 ส.ค.66 | 2 ม.ค.67 |
| 9 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) MAIN GEAR BOX P/N 350A32-0011-00 S/N M2148 จำนวน 1 ชุด | คภ./ฝล.5/2566 | 9 พ.ค.66 | 22 พ.ย.66 |
| 10 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) และปรับปรุงตาม SB61-1138 ใบพัด ยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82- F/13 จำนวน 4 ชุด | คภ./ฝล.6/2566 | 9 พ.ค.66 | 29 ม.ค.67 |
| 11 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-60A S/N PCE-PK0013 จำนวน ๑ เครื่อง | คภ./ฝล.7/2566 | 16 พ.ค.66 |  |
| 12 | ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT&WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE-PB0510 | คภ./ฝล.7/2566 | 16 พ.ค.66 |  |
| 13 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางวิ่งและทางขับอากาศยาน (Runway, Threshold/END,Taxiway & Turn PAD) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ระบบ | ทด./ฝล./กบ.1/2566 | 17 มิ.ย.66 | 26 ต.ค.66 |
| รายการวัสดุอากาศยาน |  |  |  |  |
| 1 | อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบิน CASA และ NC212i จำนวน 1 รายการ | วส./ฝล./กบ.12/2566 | 19 มิ.ย.66 | 15 ธ.ค.66 |
| 2 | อะไหล่เครื่องบิน SUPER KING AIR 350 จำนวน 6 รายการ | วส./ฝล./กบ.9/2566 | 26 มิ.ย.66 | 29 ก.พ.67 |
| 3 | อะไหล่เครื่องบิน CN235-220 จำนวน 16 รายการ | วส./ฝล./กบ.13/2566 | 5 ส.ค.66 | 20 พ.ย.66 |
| 4 | อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 206B จำนวน 1 รายการ | วส./ฝล./กบ.30/2566 | 29 ส.ค.66 | 7 พ.ย.66 |
| 5 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 35 รายการ | วส./ฝล./กบ.48/2566 | 26 ก.ย.66 | 23 พ.ย.66 |
| 6 | อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS-350B2 จำนวน 18 รายการ | วส./ฝล./กบ.22/2566 | 16 ส.ค.66 | 17 ต.ค.66 |
| 7 | อะไหล่เครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 23 รายการ | วส./ฝล./กบ.31/2566 | 23 ก.ย.66 | 27 ต.ค.66 |
| 8 | อะไหล่เครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 13 รายการ | วส./ฝล./กบ.32/2566 | 23 ก.ย.66 | 20 พ.ย.66 |
| 9 | ยางล้อเครื่องบิน จำนวน 1รายการ ครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย | วส./ฝล./กบ.33/2566 | 23 ก.ย.66 | 8 ก.พ.67 |
| 10 | อะไหล่เครื่องยนต์ GENERAL ELECTRIC สำหรับเครื่องบิน จำนวน 1 รายการ | วส./ฝล./กบ.25/2566 | 26 ส.ค.66 | 25 ต.ค.66 |
| 11 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 7 รายการ | วส./ฝล./กบ.37/2566 | 23 ก.ย.66 | 13 พ.ย.66 |
| 12 | อะไหล่เครื่องยนต์ PRATT&WHITNEY สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 3 รายการ | วส./ฝล./กบ.28/2566 | 9 ก.ย.66 | 22 ธ.ค.66 |
| 13 | อะไหล่เครื่องบิน CASA และ NC212i จำนวน 5 รายการ | วส./ฝล./กบ.20/2566 | 8 ส.ค.66 | 11 ม.ค.67 |
| 14 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ | วส./ฝล./กบ.40/2566 | 23 ก.ย.66 | 14 พ.ย.66 |
| 15 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 26 รายการ | วส./ฝล./กบ.43/2566 | 23 ก.ย.66 | 22 พ.ย.66 |
| 16 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 รายการ | วส./ฝล./กบ.41/2566 | 23 ก.ย.66 | 14 พ.ย.66 |
| 17 | ยางล้อเครื่องบิน จำนวน 4 รายการ | วส./ฝล./กบ.34/2566 | 23 ก.ย.66 | 24 ธ.ค.66 |
| 18 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 17 รายการ | วส./ฝล./กบ.35/2566 | 23 ก.ย.66 |  |
| 19 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ | วส./ฝล./กบ.36/2566 | 23 ก.ย.66 | 24 พ.ย.66 |
| 20 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 1 รายการ | วส./ฝล./กบ.42/2566 | 23 ก.ย.66 | 22 พ.ย.66 |
| 21 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 5 รายการ | วส./ฝล./กบ.44/2566 | 23 ก.ย.66 | 14 พ.ย.66 |
| 22 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 4 รายการ | วส./ฝล./กบ.46/2566 | 23 ก.ย.66 | 22 พ.ย.66 |
| 23 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 124 รายการ | วส./ฝล./กบ.47/2566 | 23 ก.ย.66 | 29 ก.พ.66 |
| 24 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 2 รายการ | วส./ฝล./กบ.45/2566 | 23 ก.ย.66 | 9 พ.ย.66 |
| 25 | อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 206B จำนวน 7 รายการ | วส./ฝล./กบ.29/2566 | 9 ก.ย.66 | 11 ต.ค.66 |
| 26 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 4รายการ | วส./ฝล./กบ.39/2566 | 29 ก.ย.66 | 14 พ.ย.66 |
| 27 | อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน 13 รายการ | วส./ฝล./กบ.26/2566 | 9 ก.ย.66 | 11 ต.ค.66 |
| 28 | อะไหล่เครื่องยนต์ ROLLS-ROYCE สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 รายการ | วส./ฝล./กบ.27/2566 | 9 ก.ย.66 | 11 ต.ค.66 |
| 29 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 27 รายการ | วส./ฝล./กบ.38/2566 | 23 ก.ย.66 | 4 ธ.ค.66 |
| 30 | อะไหล่เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY สำหรับเครื่องบิน จำนวน 11 รายการ | วส./ฝล./กบ.23/2566 | 16 ส.ค.66 | 16 ต.ค.66 |

2. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

| ลำดับ | รายการ | เลขที่สัญญา | วันที่ลงนามสัญญา | วันที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการซ่อมใหญ่อากาศยาน |  |  |  |  |
| 1 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการจ้างตรวจซ่อมเครื่องบินปรับความดัน หมายเลขเกษตร ๒๐๑๓ จำนวน ๑ ลำ | คภ./ฝล.2/2567 | 15 ธ.ค. 66 | 20 พ.ค. 67 |
| 2 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ Rolls Royce250-C20B P/N 6887190 S/N CAE-835187 จำนวน 1 เครื่อง | คภ./ฝล.3/2567 | 15 ธ.ค. 66 |  |
| 3 | ซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการตรวจซ่อม MAIN ROTOR BLADE P/N407-015-001-137 จำนวน 4 ชุด | คภ./ฝล.1/2567 | 15 ธ.ค. 66 | 30 เม.ย. 67 |
| รายการวัสดุอากาศยาน |  |  |  |  |
| 1 | อะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 36 รายการ | วส./ฝล./กบ.18/2567 | 1 เม.ย. 67 |  |
|  |  | วส./ฝล./กบ.19/2567 | 1 เม.ย. 67 |  |
|  |  | วส./ฝล./กบ.20/2567 | 1 เม.ย. 67 |  |
|  |  | วส./ฝล./กบ.21/2567 | 1 เม.ย. 67 |  |
| 2 | ไขหล่อลื่นไฮดรอลิคสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 3 รายการ | วส./ฝล./กบ.5/2567 |  |  |
| 3 | ยางล้อเครื่องบิน จำนวน 5 รายการ | วส./ฝล./กบ.16/2567 |  |  |
| 4 | ยางล้อเครื่องบิน จำนวน 1 รายการ | วส./ฝล./กบ.17/2567 |  |  |
| 5 | อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบิน สำหรับเครื่องบิน NC 212i จำนวน 1 ราย | วส./ฝล./กบ.4/2567 | 18 มี.ค. 67 | 30 พ.ค. 67 |

3. งบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง)

| ลำดับ | รายการ | เลขที่สัญญา | วันที่ลงนามสัญญา | วันที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการซ่อมใหญ่อากาศยาน |  |  |  |  |
| 1 | ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด Mc CAULEY MODEL 3GFR34C703-B S/N 970513, S/N 970682, S/N970780 |  |  |  |
| 2 | จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CESSNA CARAVAN |  |  |  |
| 3 | ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัดยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 S/N DAP0174 | คภ./ฝล./กบ.11/2567 | 1 ก.ค. 2567 |  |
| 4 | ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) และปรับปรุงตาม SB61-1138 ใบพัด DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 S/N DRG6832/91 S/N DRG7830/90 | คภ./ฝล./กบ.9/2567 | 24 มิ.ย. 2567 |  |
| 5 | จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CASA และ NC212i | คภ./ฝล.20/2567 | 28 มิ.ย. 2567 |  |
| 6 | ตรวจซ่อมเครื่องบินขนาดกลาง แบบ CASA-400 หมายเลขเกษตร 1541 จำนวน 1 ลำ |  |  |  |
| 7 | จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CN 235 | คภ./ฝล./กบ.8/2567 | 14 มิ.ย. 67 |  |
| 8 | จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบินปรับ ความดันสมรรถณะสูง SUPER KING AIR 350 |  |  |  |
| 9 | ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) STARTER GENERATOR BELL 412EP P/N 23046-020, S/N 97004 |  |  |  |
| 10 | จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ BELL412EP |  |  |  |
| 11 | ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) STARTER GENERATOR BELL 206B3 P/N 206-062-200-1 , S/N 19519 |  |  |  |
| 12 | จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ BELL 206B3 |  |  |  |
| 13 | ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) STARTER GENERATOR P/N 206-062-200-113, S/N P1845 |  |  |  |
| 14 | ตรวจซ่อม (Repair) MGT.INDICATOR. P/N 407-375-001-107, S/N 1368 |  |  |  |
| 15 | ตรวจซ่อม (Repair) ENGINE SIGNAL CONDITIONER. P/N 305952-00 , S/N 627 และ S/N 723 |  |  |  |
| 16 | จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ BELL 407, BELL 407 GXP |  |  |  |
| 17 | ตรวจซ่อม (Repair) SERVO CONTROL. P/N AC67246 (704A44-831-113) S/N NU 123 |  |  |  |
| 18 | ตรวจซ่อม (OVERHAUL) SERVO CONTROL. P/N AC67246 (704A44-831-113) S/N PT184 |  |  |  |
| 19 | จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องเฮลิคอปเตอร์ AS 350B2 |  |  |  |
| 20 | จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS350B2 จำนวน 2 รายการ |  |  |  |
| 21 | จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS350B2 จำนวน 4 รายการ |  |  |  |
| รายการวัสดุอากาศยาน |  |  |  |  |
| 1 | อะไหล่เครื่องบิน แบบ CESSNA CARAVAN จำนวน 2 รายการ |  |  |  |
| 2 | อะไหล่เครื่องบิน แบบ CN-235จำนวน 6 รายการ |  |  |  |
| 3 | อะไหล่เครื่องบิน แบบ SUPER KINGAIR 350 จำนวน 7 รายการ |  |  |  |
| 4 | อะไหล่ แบบ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 4 รายการ |  |  |  |
| 5 | อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS350B2 จำนวน 1 รายการ |  |  |  |
| 6 | อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL407 จำนวน 5 รายการ |  |  |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| # ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนิรภัยการบิน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 512 |
| คำอธิบาย : - คู่มือปฏิบัติงานนิรภัยการบิน เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านนิรภัยการบินที่สอดคล้องกับระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการบิน แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับ - นิรภัยการบิน หมายถึง วิธีการปฏิบัติหรือการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์รักษาชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันอากาศยานและอุบัติเหตุ - องค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารเรื่องนี้ขึ้นมา 2. ขอบเขต เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของงานในคู่มือว่าครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนใด ถึงขั้นตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ที่ใด และเมื่อใด 3. คำจำกัดความ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงคำศัพท์เฉพาะที่กล่าวถึงภายใต้คู่มือฯ ให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน/ระเบียบปฏิบัติ โดยมักจะเรียงจากตำแหน่งสูงสุดลงมา 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด โดยสามารถจัดทำได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ข้อความ อธิบาย การใช้ตารางอธิบาย การใช้แผนภูมิ และการใช้ Flowchart 6. เอกสารอ้างอิง เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกันเพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ ระเบียบ กฎหมาย หรือวิธีการทำงาน เป็นต้น 7. แบบฟอร์มที่ใช้ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน - รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน การดำเนินงาน; ร้อยละ. ๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนิรภัยการบิน; ๕. ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนิรภัยการบินตามองค์ประกอบที่กำหนด; ๘๐. ๒.๑ วัตถุประสงค์ ขอบเขต คำจำกัดความ หน้าที่ความรับผิดชอบ; (๓๐). ๒.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้; (๕๐). ๓. ประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย; ๑๐. ๔. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗; ๕. |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนิรภัยการบิน ตามคำสั่งกองบริหารการบินเกษตรที่ 5/2567 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานนิรภัยการบิน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 80; 85; 90; 95; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานนิรภัยการบินตามแบบอากาศยาน; 5; ร้อยละ 5; 1.0000; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนิรภัยการบิน |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : คำสั่งกองบริหารการบินเกษตรที่ 5/2567 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนิรภัยการบิน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 9 : ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 543 |
| คำอธิบาย :  ใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท หมายถึง เอกสารหลักฐานที่สำนัก/กอง จัดทำขึ้นเพื่อขอเบิกเงินจากส่วนราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า โดยส่วนราชการต้องจัดทำ PO ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ จะเริ่มนับระยะเวลาถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินและหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ; ระยะเวลา. 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร; ภายในวันที่ตรวจรับ แล้วเสร็จ. 2. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ - ตรวจสอบรายงานการตรวจรับพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ สล.; 1 วันทำการ. 3. สำนักงานเลขานุการกรม 3.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กพด.; 15 นาที. 3.2 กพด. ดำเนินการ - ตรวจความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ - ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP - ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS - บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - สร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS - ส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.; 1 วันทำการ. 3.3 ฝบท.สล. รับเรื่องจาก กพด. และส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ; 15 นาที. 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ - รับเรื่องจาก สล. - จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารตามเช็คลิสต์ - ลดยอดเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - เสนอ ผอ. ลงนามในใบลดยอดงบประมาณ และบันทึกการเบิกจ่ายเงิน; 1 วันทำการ. ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ; ระยะเวลา. 5. กองแผนงาน - กลุ่มงบประมาณ รับเรื่องจากสำนัก/กอง และลงรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งเงิน และการลดยอดของสำนัก/กอง - อนุมัติลดยอดในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ - พิมพ์ใบรับ-ส่ง จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนัก/กอง เซ็นต์รับ - คืนเรื่องให้สำนัก/กองเดินเรื่องต่อให้ สล.; 30 นาที. 6. สำนักงานเลขานุการกรม 6.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กบค.; 15 นาที. 6.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการ - ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย และประทับตราข้อความเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - ควบคุมงบประมาณของกรม และส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.; 1 วันทำการ 2 ช.ม.. 6.3 ฝบท.สล รับเรื่องจาก กบค. เสนอ ลนก. ลงนาม และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ. 7. ผู้บริหาร - อนุมัติเบิกจ่ายเงิน; 3 ช.ม.. 8. สำนักงานเลขานุการกรม 8.1 ฝบท.สล. รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร และส่งเรื่องให้ กบค.; 15 นาที. 8.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบและบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS - ตรวจสอบและอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS - ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายในระบบ GFMIS; 3.30 ช.ม.. |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567 มีรายการใบแจ้งซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงิน เกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 42 รายการ สามารถเบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ จำนวน 35 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 หมายเหตุ : กป. 20 รายการ, กบ. 19 รายการ, กตอ. 3 รายการ |  |
| สูตรการคำนวณ : จำนวนใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่สำนัก/กอง ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด x 100จำนวนใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ส่งเบิกจ่ายทั้งหมด = 35 x 100 = 83.33 % 42 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 70; 80; 90; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ; 10; ร้อยละ 83.33; 3.3330; 0.3333. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อตกลงของตัวชี้วัด |  |
| - ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : - ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : หนังสือรับ – ส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ ๖ เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 10 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 542, 543 |
| คำอธิบาย :  การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2,225,620,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) จำนวน 1,551,770,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.72 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 1,551,770,000 X 100 2,225,620,000 = 69.72 % |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. - หมายเหตุ : - 1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ - 2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ข้อมูลสถิติ |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม; 10; ร้อยละ 69.72; 1.9440; 0.1944. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. กำกับติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 3. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เป็นรายเดือน ส่งกองแผนงาน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 11 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02-109-5100 ต่อ 542, 543 |
| คำอธิบาย : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับจัดสรร หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว มาเป็นฐานในการคำนวณ ทั้งนี้ ไม่นับรวมวงเงินเหลือจ่าย/เงินสำรองกรม ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2567 และวงเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน/การจัดซื้อจัดจ้าง ที่หน่วยงานแจ้งคืนกรมในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2567 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กองบริหารการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1,082,244,710 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567) จำนวน 323,078,627.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.85 |  |
| สูตรการคำนวณ : เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย X 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ = 323,078,627.46 X 100 1,082,244,710 = 29.85 % |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับคะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน; 10; ร้อยละ 29.85; 1.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2567 ของกองบริหารการบินเกษตร 2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2567 เป็นรายเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายเดือน) กองแผนงาน |  |