ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

กองบริหารการบินเกษตร  () รอบ 6 เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง | 20 | - | - | 1 มาตรฐาน | - | 2 มาตรฐาน | N/A | 1.0000 | 0.2000 |
| 2. ร้อยละของจำนวนภารกิจ ในความรับผิดชอบที่สามารถสนับสนุนอากาศยานได้ตามแผน | 15 | 97 | 97.50 | 98 | 98.50 | 99 | 99.73 | 5.0000 | 0.7500 |
| 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อ การให้บริการอากาศยาน | 15 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก) | (2.5) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 22.24 | 1.0000 | 0.0250 |
| 5.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน) | (2.5) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| 6. ร้อยละการดำเนินการตาม ข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา | 2.5 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 | 5.0000 | 0.1250 |
| 7. การจัดซื้อจัดจ้าง | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 ร้อยละการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือ ขอจ้างที่ดำเนินการได้ตามแผน | (2.5) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 35.37 | 1.0000 | 0.2500 |
| 7.2 ร้อยละการเตรียม ความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการ เพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2560 | (2.5) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| 8. ร้อยละการดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน | 2.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 66.67 | 1.3330 | 0.0333 |
| 9. ร้อยละการจัดส่งรายงาน และข้อมูลที่ทันเวลา | 2.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 66.67 | 1.3330 | 0.0333 |
| 10. ร้อยละการตอบสนอง ของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน | 2.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | 15 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1.9416 |

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 5 และ 11 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : จำนวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |
| คำอธิบาย : - มาตรฐานการบิน หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการและเทคนิคในการปฏิบัติด้านการบิน ในระดับใดระดับหนึ่งที่มีผลทำให้การปฏิบัติงานด้านการบินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยจัดทำขึ้นในรูปของเอกสารจากความร่วมมือและการยอมรับร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการวัดความสำเร็จของคุณภาพการให้บริการด้านการบิน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) มาตรฐานสนามบิน 2) มาตรฐานนิรภัยการบิน 3) มาตรฐานการซ่อมบำรุง อากาศยาน 4) มาตรฐานการปฏิบัติการบิน - การพิจารณาความสำเร็จ จะพิจารณาจากการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการบิน และมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานแล้วเสร็จ และประกาศใช้มาตรฐานภายในเดือนกันยายน 2560 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. -; -; 1 มาตรฐาน; -; 2 มาตรฐาน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. จำนวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง; 20; N/A; 1.0000; 0.2000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. คณะกรรมการมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน และ มาตรฐานการปฏิบัติการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างมาตรฐาน 2. อยู่ระหว่างศึกษาการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน 3. อยู่ระหว่างการขออนุมัติการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. ผู้จัดทำมาตรฐานฯ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการในการจัดทำมาตรฐาน 2. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการบิน ซึ่งเป็นนักบิน ช่างเครื่องบิน ต้องปฏิบัติภารกิจ การทำฝนตามศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการบิน

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : คำสั่งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง คำสั่งกองบริหารการบินเกษตร ที่ 5/2559 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของจำนวนภารกิจในความรับผิดชอบที่สามารถสนับสนุนอากาศยานได้ตามแผน |  |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |  |  |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |  |  |
| คำอธิบาย : - ภารกิจในความรับผิดชอบ หมายถึง ภารกิจบริการด้านการบิน ที่กำหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานของกิจกรรมบริการด้านการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 1. การบินสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2. การบินสำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. การบินสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง 4. การบินสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย 5. การบินสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการอื่น 6. การบินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่การเกษตร - อากาศยาน หมายถึง เครื่องบินปีกตรึงและปีกหมุนทั้งหมดที่กองบริหารการบินเกษตรรับผิดชอบ - การสนับสนุนอากาศยานได้ตามแผน หมายถึง พิจารณาจากจำนวนครั้งที่หน่วยงานสามารถ ให้การสนับสนุนอากาศยานได้ในแต่ละภารกิจ เงื่อนไข : ไม่นับรวมกรณีที่อากาศยานติดภารกิจครบซ่อม 100 ชั่วโมง และ 200 ชั่วโมง |  |  |  |
| ผลการดำเนินงาน : ภารกิจ; ร้อยละค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนอากาศยาน. 1. สนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 100. 2. ภารกิจปฏิบัติการบินกองบริหารการบินเกษตร; 100. 3. การบินสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง; 98.64. 4. การบินสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย; 100. 5. การบินสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการอื่นเป็นการเฉพาะกิจ; 100. ร้อยละของจำนวนภารกิจในความรับผิดชอบที่สามารถสนับสนุนอากาศยานได้ตามแผน; 99.73. |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 97; 97.50; 98; 98.50; 99. |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |  |  |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของจำนวนภารกิจในความรับผิดชอบที่สามารถสนับสนุนอากาศยานได้ตามแผน; 15; 99.73; 5.0000; 0.7500. |  |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนงานบริการด้านการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. จัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้านอากาศยาน ประกอบด้วย แผนการฝึกบิน แผนซ่อมใหญ่อากาศยานแผนซ่อมพิเศษอากาศยาน แผนจัดหาอะไหล่อากาศยานและอะไหล่สื่อสาร 3. บริการ/สนับสนุนอากาศยานในแต่ละภารกิจที่กำหนดตามแผน และดำเนินการบินปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการบริการ/สนับสนุนอากาศยาน และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบิน ในแต่ละภารกิจ |  |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. อากาศยานมีจำนวนเพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 2. มีการบรรจุนักบินเพิ่มในปีที่ผ่านมาจำนวน 10 อัตรา 3. นักบินมีประสบการณ์และความชำนาญในการบิน 4. มีการจัดฝึกการบินทบทวนและบินเปลี่ยนแบบทั้งนักบินที่บรรจุใหม่และนักบินเดิมเพื่อทบทวนท่าทางการบินต่าง ๆ และสร้างความคุ้นเคยกับอากาศยาน 5. ช่างเครื่องบินมีความพร้อมในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอากาศยานให้เครื่องสามารถใช้งานได้ทันท่วงที |  |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : เร่งรัดการบรรจุนักบินให้ได้ครบตามตำแหน่งที่ว่างอยู่ |  |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ M1) 2. หนังสือเลขที่ กษ 2802/3282 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดเครื่องบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจอื่น ๆ 3. หนังสือเลขที่ กษ 2802/4522 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักการฝึกบินทบทวนและฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2560 4. หนังสือเลขที่ กษ 2802/46 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดเครื่องบินเครื่องเฮลิคอปเตอร์ สนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 5. หนังสือเลขที่ กษ 2802/634 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดอากาศยานปฏิบัติภารกิจในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2560 |  |  |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |  |  |
| ตัวชี้วัด 3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน |  |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร |  | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |  |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 |  | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |  |
| คำอธิบาย : - ผู้รับบริการด้านการบิน หมายถึง ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอก ที่แจ้งความประสงค์ ขอรับบริการอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัย และการสำรวจประเมินผล - ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ |  |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. ทบทวนและปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |  |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : หนังสือเลขที่ กษ 2802.02/383 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดกาญจนบุรี

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |
| คำอธิบาย : - มาตรฐานสนามบิน หมายถึง มาตรฐานสนามบินที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดทำขึ้นมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยสนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยประกาศใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป - แผนพัฒนาสนามบิน หมายถึง แผนปรับปรุงและพัฒนาสนามบินคลองหลวง และสนามบินนครสวรรค์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสนามบินตามที่ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดเป็นแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : - สนามบินนครสวรรค์ ได้ดำเนินการดังนี้ 1. อยู่ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาสนามบินนครสวรรค์ 2. ศึกษาและจัดหาระบบป้องกันนกโรงเก็บเครื่องบิน 3. จ้างปรับปรุงลานจอดเครื่องบิน 4. จ้างทาสีเครื่องหมายจราจร - สนามบินคลองหลวง 1. อยู่ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาสนามบินคลองหลวง 2. ร่างแผนงานปรับปรุงและพัฒนาสนามบินคลองหลวง |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การประเมินผล. 1; แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาสนามบิน. 2; จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. 3; ผลการดำเนินงานโครงการ (ค่าเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับแผน. 4; ผลการดำเนินงานโครงการ (ค่าเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับแผน. 5; ผลการดำเนินงานโครงการ (ค่าเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับแผน. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน; 15; N/A; 1.0000; 0.1500.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : อยู่ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาสนามบิน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : การเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,223.76 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 494.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.24 |  |
| สูตรการคำนวณ : - = เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 - ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 . - วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ - = 494.65 x 100 2,223.76 = 22.24 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 44; 46; 48; 50; 52. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (6 เดือนแรก); 2.5; 22.24; 1.0000; 0.0250.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปตามแผน และตามมติคณะรัฐมนตรี 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกสัปดาห์ 3. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 และประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารทุกระดับของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก 1.1 รายการครุภัณฑ์และรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดำเนินการประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่ 1.2 รายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ มีการกำหนดช่วงคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช. ทำให้ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงรอบการประเมิน |  |
| สูตรการคำนวณ : - = เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 - ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 . - วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 88; 90; 92; 94; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (12 เดือน); 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปตามแผน และตามมติคณะรัฐมนตรี 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกสัปดาห์ 3. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 และประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารทุกระดับของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนข้อสั่งการของผู้บริหาร (อธิบดี และหรือรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแล) ที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เปรียบเทียบกับจำนวนข้อสั่งการที่ผู้บริหารมอบหมายทั้งหมด - ข้อสั่งการของผู้บริหาร หมายถึง ข้อสั่งการในการประชุมผู้บริหารกรม และการประชุม Morning Talk ที่ผู้บริหารมอบหมายให้หน่วยงานไปดำเนินการ - การตอบสนองทันเวลา หมายถึง การที่หน่วยงานนำข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ/พิจารณาในการประชุมผู้บริหารกรม/Morning Talk ครั้งต่อไป |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเด็นข้อสั่งการ; การดำเนินงาน. การประชุมผู้บริหาร. 1. การตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวน/ปรับปรุง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน; ดำเนินการแล้ว. 2. การตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวน/ปรับปรุง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน; ดำเนินการแล้ว. |
| สูตรการคำนวณ : - = จำนวนข้อสั่งการที่มีการตอบสนองทันเวลา x 100 - จำนวนข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด - = 2 x 100 - 2 - = 100 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 55; 60; 65; 70; 75. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา; 2.5; 100; 5.0000; 0.1250.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้บริหารให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้บริหารกำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. รายงานการประชุมผู้บริหาร 2. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการ ที่จัดส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : การจัดซื้อจัดจ้าง ตัวชี้วัด 7.1 ร้อยละการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างที่ดำเนินการได้ตามแผน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 702 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนรายการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปรียบเทียบกับจำนวนรายการพัสดุทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับงบประมาณ - รายการพัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจ้างที่ปรึกษา การเช่าระบบ และการจ้างเหมาบริการ ของหน่วยงานตามที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : รายการพัสดุ; แผนขออนุมัติหลักการ; ผลการดำเนินงาน. ครุภัณฑ์สำนักงาน. 1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู (1 เครื่อง) สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1114 ลว. 2 ส.ค. 59. 2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู (7 เครื่อง) สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1114 ลว. 2 ส.ค. 59. 3.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู (16 เครื่อง) สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1114 ลว. 2 ส.ค. 59. 4.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู (1 เครื่อง) สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1114 ลว. 2 ส.ค. 59. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง. 5.รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาด ความจุถัง 16,000 ลิตร จำนวน 1 คัน สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1112 ลว. 2 ส.ค. 59. 6.รถติดตั้งเครื่องช่วยสตาร์ท จำนวน 2 คัน สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1115 ลว. 2 ส.ค. 59. 7.ใบพัด Dowty จำนวน 1 ชุด สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/333 ลว. 4 ส.ค. 59. 8.รถกวาดดูด จำนวน 1 คัน สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1113 ลว. 2 ส.ค. 59. รายการพัสดุ; แผนขออนุมัติหลักการ; ผลการดำเนินงาน. 9.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย 1 คัน สบค.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802/3383 ลว. 15 ก.ย. 59. 10.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี สบค.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802/3383 ลว. 15 ก.ย. 59. 11.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 4 ล้อ จำนวน 2 คัน สบค.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802/3383 ลว. 15 ก.ย. 59. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์. 12.โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการสนับสนุนด้านการบินเกษตรจำนวน 1 ระบบ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802/347 ลว. 31 ม.ค. 60. 13.ระบบกล้องวงจรปิดจำนวน 1 ชุด สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1515 ลว. 19 ก.ย. 59. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ. 14.เครื่องช่วยเดินอากาศ Navigation Receiver 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/182 ลว. 5 ส.ค. 59. 15.เครื่องช่วยเดินอากาศ Flight Management System จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/184 ลว. 5 ส.ค. 59. 16.เครื่องช่วยเดินอากาศ Transceiver Radio Altimeter จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/185 ลว. 5 ส.ค. 59. 17.เครื่องช่วยเดินอากาศ Multifunction Processor Unit จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/180 ลว. 5 ส.ค. 59. 18.เครื่องช่วยเดินอากาศ DME Transceiver จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/181 ลว. 5 ส.ค. 59. 19.เครื่องช่วยเดินอากาศ Flight Management System (CASA-400) จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/183 ลว. 5 ส.ค. 59. 20.เครื่องมือปรับสั่นจำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/335 ลว. 4 ส.ค. 59. 21.เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF/NAV/COMM Transceiver KX 165 A จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/188 ลว. 5 ส.ค. 59. 22.เครื่องช่วยเดินอากาศ DME Transceiver KN 63 จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/187 ลว. 5 ส.ค. 59. 23.เครื่องช่วยเดินอากาศ Receiver KDF-806 จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/186 ลว. 5 ส.ค. 59. 24.แม่แรงยกฐานล้อเครื่องบิน จำนวน 4 ชุด; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/331 ลว. 4 ส.ค. 59. ครุภัณฑ์อื่นๆ. 25.ถังบรรจุแก๊สไนโตรเจน ขนาด 2,000 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1167 ลว. 5 ส.ค. 59. รายการพัสดุ; แผนขออนุมัติหลักการ; ผลการดำเนินงาน. 26.ถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 67 ถัง สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1143 ลว. 3 ส.ค. 59. 27.เครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องบิน ขนาดเล็กในการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/332 ลว. 4 ส.ค. 59. 28.เครื่องวัดแสดงผลรวมเครื่องบิน IEDS จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/334 ลว. 4 ส.ค. 59. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง. 29.เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ(990,000,000 บาท ปี 60-62); 2 ก.ย. 2559; กษ 2802/4416 ลว. 21 ธ.ค. 59. ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน. ค่าซ่อมเครื่องบินปีก. 30.ตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 จำนวน 2 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/512 ลว. 9 พ.ย. 59. 31.ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114A จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/513 ลว. 9 พ.ย. 59. 32.ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-5-251C จำนวน 2 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/514 ลว. 9 พ.ย. 59. 33.ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-10R-513C จำนวน 2 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/515 ลว. 9 พ.ย. 59. 34.ตรวจซ่อมใหญ่(OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-10R-511C จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/516 ลว. 9 พ.ย. 59. 35.ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL)ใบพัด ยี่ห้อ MC CAULEY MODEL 3GFR34C703B จำนวน 2 ชุด; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/525 ลว. 10 พ.ย. 59. 36.ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 จำนวน 4 ชุด; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/526 ลว. 10 พ.ย. 59. 37.ตรวจซ่อมเครื่องบิน SUPER KING AIR 350 หมายเลขเกษตร 2013 จำนวน 1 ลำ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/517 ลว. 9 พ.ย. 59. 38.ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA จำนวน 59 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/518 ลว. 9 พ.ย. 59. 39.ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CESSNA CARAVANจำนวน 16 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/519 ลว. 9 พ.ย. 59. 40.ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CN235-220 จำนวน 5 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/520 ลว. 9 พ.ย. 59. |
| รายการพัสดุ; แผนขออนุมัติหลักการ; ผลการดำเนินงาน. 41.ซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน SUPER KING AIR 350 จำนวน 2 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/521 ลว. 9 พ.ย. 59. ค่าซ่อมเครื่องเฮลิคอปเตอร์. 42.ตรวจซ่อมใหญ่ OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6T-3D จำนวน 1 ชุด; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/12 ลว. 9 ม.ค. 60. 43.ตรวจซ่อม TYPE "C" INSPECTION ของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS 350B2หมายเลขเกษตร 18306 จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/13 ลว. 9 ม.ค. 60. 44.ตรวจซ่อมใหญ่และตรวจซ่อม 2,000 ชั่วโมง (OVERHAUL & 2,000 HOURS INSPECTION) เครื่องยนต์ ROLLS ROYCE M250-C47B จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/14 ลว. 9 ม.ค. 60. 45.ตรวจซ่อมและปรับปรุง (UPGRADE) เครื่องมือตรวจสอบภายในเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/15 ลว. 9 ม.ค. 60. 46.ตรวจซ่อม STARTER GENERATOR P/N 23046-020 (209-060-221-001) จำนวน 1 EA; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/18 ลว. 9 ม.ค. 60. 47.ตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้งานกับเครื่องยนต์ M250-C47B จำนวน 2 EA; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/19 ลว. 9 ม.ค. 60. 48.ตรวจซ่อม FIRE EXTINGUISHER CONTAINER 2 P/N 209-062-908-105 จำนวน 1 EA; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/16 ลว. 9 ม.ค. 60. 49.ตรวจซ่อม STARTER GENERATOR P/N 150SG122Q จำนวน 2 EA; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/17 ลว. 9 ม.ค. 60. 50.ซ่อมเครื่องวัด INDICATOR TRIPPLE TORQUE P/N 412-375-007-107 จำนวน 1 EA; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/580 ลว. 7 ธ.ค. 59. 51.ซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้งานกับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 206B จำนวน 6 EA; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/582 ลว. 7 ธ.ค. 59. 52.ซ่อมเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ (BATTERY CHARGER ANALYZER) รุ่น SUPER CHARGER 60 จำนวน 1 เครื่อง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/581 ลว. 7 ธ.ค. 59. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง. 53.ปรับปรุงลานจอดเครื่องบินที่ สบน. จำนวน 1 แห่ง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1146 ลว. 3 ส.ค. 59. 54.ปรับปรุงพื้นโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์โรงเก็บที่ 2 พื้นที่ 1,220 ตรม. จำนวน 1 งาน; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.05/742 ลว. 4 ส.ค. 59. 55.ปรับปรุงสระน้ำสบน. จำนวน 1 งาน; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1145 ลว. 3 ส.ค. 59. |
| รายการพัสดุ; แผนขออนุมัติหลักการ; ผลการดำเนินงาน. 56.งานทาสีเครื่องหมายจราจรผิวทาง จำนวน 1 งาน สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1141 ลว. 3 ส.ค. 59. 57.ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802/384 ลว. 2 ก.พ. 60. 58.สถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ จำนวน 1 สถานี สบน.; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1128 ลว. 3 ส.ค. 59. 59.ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินที่สบน. จำนวน 1 หลัง (ปี 60-61); 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.06/1127 ลว. 3 ส.ค. 59. งบดำเนินงาน. วัสดุอากาศยาน. อะไหล่เครื่องบิน. 60.อะไหล่เครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 17 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/537 ลว. 15 พ.ย. 59. 61.อะไหล่เครื่องบิน CASA-100,-200,-300, -400 จำนวน 55 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/543 ลว. 16 พ.ย. 59. 62.อะไหล่เครื่องบิน CN-235 จำนวน 1 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/540 ลว. 15 พ.ย. 59. 63.อะไหล่เครื่องบิน SUPER KING AIR 350 จำนวน 9 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/539 ลว. 15 พ.ย. 59. 64.อะไหล่เครื่องยนต์ GARRETT จำนวน 10 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/145 ลว. 9 มี.ค. 59. 65.ไข หล่อลื่น ไฮดรอลิค สำหรับเครื่องบิน จำนวน 7 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/536 ลว. 15 พ.ย. 59. 66.ยางล้อเครื่องบิน จำนวน 5 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/535 ลว. 15 พ.ย. 59. 67.อะไหล่ STANDART PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 175 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/544 ลว. 16 พ.ย. 59. อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์. 68.อะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407 จำนวน 13 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/562 ลว. 30 พ.ย. 59. 69.อะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 412EP จำนวน 28 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/563 ลว. 30 พ.ย. 59. 70.อะไหล่เครื่องยนต์ ARRIEL 1D1 จำนวน 9 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/564 ลว. 30 พ.ย. 59. 71.อะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 206B จำนวน 7 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/566 ลว. 30 พ.ย. 59. 72.อะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ AS-350B2 จำนวน 25 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/565 ลว. 30 พ.ย. 59. |
| รายการพัสดุ; แผนขออนุมัติหลักการ; ผลการดำเนินงาน. 73.อะไหล่เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY จำนวน 7 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/561 ลว. 30 พ.ย. 59. 74.อะไหล่เครื่องยนต์ ROLLS ROYCE จำนวน 31 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/560 ลว. 30 พ.ย. 59. 75.อะไหล่ STANDART PARTS สำหรับเฮลิคอปเตอร์จำนวน 39 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/559 ลว. 30 พ.ย. 59. 76.วัสดุสิ้นเปลือง (Consumable materials) สำหรับเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 17 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.04/467 ลว. 30 พ.ย. 59. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ. 77.อะไหล่สื่อสารสำหรับเครื่องบิน CN-235 จำนวน 1 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/301 ลว. 16 พ.ย. 59. 78.อะไหล่สื่อสารสำหรับเครื่องบิน CASA-100, -200, -300, -400 จำนวน 2 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/300 ลว. 16 พ.ย. 59. 79.อะไหล่สื่อสารสำหรับเครื่องบิน Super King Air 350 จำนวน 1 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/302 ลว. 16 พ.ย. 59. 80.อะไหล่สื่อสารสำหรับเฮลิคอปเตอร์ BELL 412EP จำนวน 2 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/303 ลว. 16 พ.ย. 59. 81.อะไหล่สื่อสารสำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS-350B2 จำนวน 2 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/298 ลว. 16 พ.ย. 59. 82.ซ่อมวิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศสำหรับเครื่องบิน จำนวน 39 รายการ; 2 ก.ย. 2559; กษ 2802.03/299 ลว. 16 พ.ย. 59. |
| สูตรการคำนวณ : - = รายการพัสดุที่เสนอขออนุมัติหลักการเพื่อจัดหา ภายในระยะเวลาตามแผน x 100 - รายการพัสดุ ปี 2560 ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ - = 29 x 100 - 82 - = 35.37 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 50; 55; 60; 65; 70. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างที่ดำเนินการได้ตามแผน; 2.5; 35.37; 1.0000; 0.2500.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ 1. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ/แต่งตั้งคณะกรรมการในการกำหนด TOR ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 3. ดำเนินการขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : เอกสารข้อมูลประกอบการขออนุมัติหลักการครบถ้วน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : บันทึกขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อขอจ้างที่เสนอต่อผู้บริหาร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7.2 : ร้อยละการเตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการ เพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2560 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนรายการพัสดุ ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ได้ภายในเดือนกันยายน 2561 เปรียบเทียบกับจำนวนรายการพัสดุทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 - รายการพัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจ้างที่ปรึกษา การเช่าระบบ และ การจ้างเหมาบริการ ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 - การเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้าง และเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการได้ภายในเดือนกันยายน 2561 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงรอบการประเมินผล |  |
| สูตรการคำนวณ : - = รายการพัสดุ ปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการเพื่อจัดหา ภายในเดือนกันยายน 2561 x 100 - รายการพัสดุ ปี 2561 ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 50; 55; 60; 65; 70. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติหลักการ เพื่อขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2560; 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ยังไม่ถึงรอบการประเมินผล

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 8 : ร้อยละการดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมของหน่วยงานที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมทั้งหมดของหน่วยงาน - แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน หมายถึง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม; กำหนดเสร็จ; สถานะ การดำเนินการ. 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกการบินดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อผลิตนักบินสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร; ก.ย. ๖๐; ยังไม่ดำเนินการ. 2. จัดทำคำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบราชการโดยเคร่งครัด; ธ.ค. ๕๙; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. 3. ปรับปรุง/จัดหาระบบป้องกันนก; ก.ย.๖๐; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 4. ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารทางเทคนิค; มี.ค.๖๐; ยังไม่ดำเนินการ. 5. สำรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องปรับเทียบค่ามาตรฐาน; มี.ค. ๖๐; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 6. จัดทำแผนการปรับเทียบค่ามาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ และดำเนินการจัดจ้างบบริษัทหรือส่วนราชการเพื่อดำเนินการ; มิ.ย. ๖๐; ยังไม่ดำเนินการ. 7. จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรด้านการบิน; ธ.ค. 59; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. 8. พัฒนาระบบจัดการข้อมูลด้านการบินเกษตร; ก.ย. 60; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 9. จัดทำคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้าสนามบิน คลองหลวงและหัวหน้าสนามบินนครสวรรค์กำกับควบคุมการใช้ รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด; ม.ค. 60; ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน. |
| สูตรการคำนวณ : - = จำนวนกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดำเนินการได้ตามแผน x 100 - จำนวนกิจกรรมการควบคุมภายในทั้งหมดของหน่วยงาน - = 6 x 100 = 66.67 - 9 |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน; 2.5; 66.67; 1.3330; 0.0333. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามรอบระยะเวลา ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.2) ของกองปฏิบัติการฝนหลวง |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 9 : ร้อยละการจัดส่งรายงานและข้อมูลที่ทันเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน (เบื้องต้น) และจัดส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตาม ภายในระยะเวลาที่กำหนด เปรียบเทียบกับจำนวนรายงานและข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งทั้งหมด - หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตาม หมายถึง กองแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - รายงานและข้อมูลต่าง ๆ หมายถึง รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณแผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน และงานด้านการพัฒนาระบบราชการทั้งหมด ที่กองแผนงานและ/หรือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ต้องใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานในภาพรวมของกรมฯ ส่งให้กับหน่วยงานภายนอก หรือเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา เงื่อนไข : การจัดส่งรายงานและข้อมูล นับเฉพาะรายงานและข้อมูลที่มีการกำหนดระยะเวลาการจัดส่งชัดเจน ทั้งนี้ไม่นับรวมการแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานและข้อมูลในกรณีเร่งด่วน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเภทรายงาน/ข้อมูล; จำนวนครั้ง ในการรายงาน; ผลการดำเนินงาน. จัดส่งทันเวลา; จัดส่งล่าช้า. 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร; 3; 1; 2. 3. รายงานประมาณการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง/กลุ่ม; 6; 6. 4. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (งบลงทุน); 1; 1. 5. การขอใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการที่มีความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วน ปี 2560; 1; 1. 6. ประเด็นคำถาม-คำตอบ และข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561; 1; 1. 7. รายละเอียดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร 20 ปี; 1; 1. 8. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในของงวดก่อน รอบ 6 เดือน; 1; 1. 9. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง รอบ 6 เดือน; 1; 1. รวม; 15; 10; 5. |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

สูตรการคำนวณ : = จำนวนรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดส่งทันเวลา x 100 จำนวนรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดส่งทั้งหมด = 10 x 100 15 = 66.67

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85.

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการจัดส่งรายงานและข้อมูลที่ทันเวลา; 2.5; 66.67; 1.3330; 0.0333.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกองบริหารการบินเกษตร 2. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และจัดส่งรายงาน/ข้อมูล ให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่กองแผนงานและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกของกองบริหารการบินเกษตรที่จัดส่งรายงาน/ข้อมูล ให้กองแผนงาน 2. บันทึกของกองบริหารการบินเกษตรที่จัดส่งรายงาน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 10 : ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |
| คำอธิบาย : การตอบสนองต่อข้อตรวจพบ จะพิจารณาจากประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่กลุ่มตรวจสอบภายในรายงานต่อหน่วยงาน และหน่วยงานมีการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบของกองบริหารการบินเกษตรตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2560 |  |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนประเด็นข้อตรวจพบที่มีการแก้ไข x 100 จำนวนประเด็นข้อตรวจพบทั้งหมดของหน่วยงาน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน; 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบของกองบริหารการบินเกษตรตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2560 |  |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 11 : ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 666 | โทรศัพท์ : 0-2940-5960 ต่อ 504 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาความสำเร็จใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยพิจารณาจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร 2. อยู่ระหว่างการวางระบบการติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |  |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนโครงการ ปี 2560 ที่ดำเนินการ x 100 จำนวนโครงการ ปี 2560 ทั้งหมด |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 65; 70; 75; 80; 85. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และประกาศใช้ 2. กำกับ และติดตามการดำเนินงานของแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึก กองแผนงาน ที่ กษ 2807/ว 1190 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอแจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี 2. บันทึก กองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว1354 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาทบทวนรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3. บันทึก กองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/1378 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 4. บันทึก กองแผน ที่ กษ 2807/ว 35 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 5. บันทึก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2807/ว 70 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี |  |