ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

กองบริหารการบินเกษตร  () รอบ 6 เดือน

| ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| มิติภายนอก (ร้อยละ 75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ระดับความสำเร็จในการบริหารและวางแผนจัดหาพัสดุอากาศยาน | 20 | 1 | - | 3 | - | 5 | 2 | 2.0000 | 0.4000 |
| 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน | 15 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95.32 | 5.0000 | 0.7500 |
| 1.3 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| 1.4 ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นไปตามมาตรฐานและทันเวลา | 15 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 97.56 | 5.0000 | 0.7500 |
| # 2. ศักยภาพในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี | 10 | 1 | - | 3 | - | 5 | ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 87.58 | 3.0000 | 0.3000 |
| มิติภายใน (ร้อยละ 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ร้อยละของการประหยัดพลังงานของส่วนราชการที่ลดลง | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการประหยัด - ไฟฟ้า 51% - น้ำมันเชื้อเพลิง 44.63% | 5.0000 | 0.1750 |
| 4. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 2 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 26.31 | 1.0000 | 0.0350 |
| 5. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนของสำนัก/กอง | 2 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 113.87 | 5.0000 | 0.1000 |
| 6. ร้อยละของงบประมาณ ที่ประหยัดได้ | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20.15 | 5.0000 | 0.1750 |
| 7. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษลดลง | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11.31 | 5.0000 | 0.1000 |
| 8. ร้อยละการดำเนินการตาม ข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา | 2 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ไม่มีประเด็นที่ดำเนินการได้ทันเวลาตามข้อสั่งการ | 1.0000 | 0.0350 |
| 9. ร้อยละการเตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 ที่เสนอขออนุมัติหลักการ เพื่อ ขอซื้อหรือขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2561 | 2 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | N/A | 1.0000 | 0.0200 |
| 10. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในของสำนัก/กอง | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.63 | 2.6300 | 0.0526 |
| 11. ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน | 2 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.30 | 1.0000 | 0.0200 |
| 12. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคู่มือ | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1.0000 | 0.0200 |
| 13. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 คะแนนจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) | (2.5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| 13.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | (2.5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 1.0000 | 0.0250 |
| รวม | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 3.1326 |

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 3, 4, 6 และ 13 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1 : ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก |  |
| ## ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความสำเร็จในการบริหารและวางแผนจัดหาพัสดุอากาศยาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์การบิน กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 530, 520 |
| คำอธิบาย : การบริหารและวางแผนจัดหาพัสดุอากาศยาน หมายถึง ความสำเร็จที่กองบริหารการบินเกษตร สามารถดำเนินการจำแนกประเภทและจัดหมวดหมู่ของพัสดุอากาศยานซึ่งประกอบด้วย บริภัณฑ์ภาคพื้น วัสดุอากาศยาน และน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการวางแผนการจัดหาพัสดุอากาศยานให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบบริหารจัดการสนับสนุนด้านการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. ดำเนินการสำรวจวัสดุอากาศยานคงคลัง โดยจำแนกวัสดุอากาศยาน ดังนี้ 1) คลังซ่อมบำรุงอากาศยาน - เครื่องบินปีกตรึง จำแนกวัสดุอากาศยาน เป็น 15 ประเภท - เฮลิคอปเตอร์ จำแนกวัสดุอากาศยาน เป็น 10 ประเภท 2) คลังสื่อสาร จำแนกวัสดุอุปกรณ์สื่อสาร เป็น 37 ประเภท 2. อยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลวัสดุอากาศยาน เพื่อเตรียมนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคลังพัสดุอากาศยานและเครื่องมือพิเศษ 3. ได้มีการลงนามสัญญาจ้างทำระบบบริหารจัดการสนับสนุนด้านการบินเกษตร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; สำรวจพัสดุอากาศยาน. 2; จำแนกประเภท และจัดหมวดหมู่พัสดุอากาศยาน. 3; นำเข้าข้อมูลพัสดุอากาศยานในระบบบริหารจัดการสนับสนุนด้านการบินเกษตร. 4; จัดทำระบบบาร์โค้ดเพื่อบริหารคลังวัสดุอากาศยาน. 5; วางแผนการจัดหาพัสดุอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จในการบริหารและวางแผนจัดหาพัสดุอากาศยาน; 20; 2; 2.0000; 0.4000. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. ดำเนินการสำรวจวัสดุอากาศยานคงคลัง 1) คลังซ่อมบำรุงอากาศยาน - เครื่องบินปีกตรึง จำแนกวัสดุอากาศยาน เป็น 15 ประเภท - เครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำแนกวัสดุอากาศยาน เป็น 10 ประเภท 2) คลังสื่อสาร จำแนกวัสดุอุปกรณ์สื่อสาร เป็น 37 ประเภท 2. จัดทำระบบบริหารจัดการสนับสนุนด้านการบินเกษตร จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย ระบบย่อย 12 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบขอรับการสนับสุนอากาศยาน 2) ระบบฐานข้อมูลอากาศยาน 3) ระบบฐานข้อมูลบริภัณฑ์ภาคพื้นงานอากาศยาน และยานพาหนะ (ครุภัณฑ์) 4) ระบบบริหารข้อมูลบุคลากรกองบริหารการบินเกษตร 5) ระบบคลังพัสดุอากาศยานและเครื่องมือพิเศษ 6) ระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงอากาศยาน 7) ระบบข้อมูลส่งข่าวสารการบิน 8) ระบบคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานและการปฏิบัติงาน 9) ระบบจัดการผู้ใช้งาน 10) ระบบควบคุมและนำเสนอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 11) ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน 12) ระบบเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินอากาศ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : หนังสือสัญญาจ้างทำระบบบริหารจัดการสนับสนุนด้านการบินเกษตร เลขที่ คภ./ฝล.50/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1.2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 510 |
| คำอธิบาย : - ผู้รับบริการด้านการบิน หมายถึง ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอกที่แจ้งความประสงค์ขอรับบริการอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัยและการสำรวจประเมินผล - ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการ, ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ |  |
| ผลการดำเนินงาน : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน ตั้งแต่ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ดังนี้ ความพึงพอใจต่อกระบวนการ; ค่าเฉลี่ย; แปรผล; ร้อยละ. 1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการขอรับบริการ. 1.1 ช่องทางการติดต่อขอรับบริการมีความชัดเจน; 4.748; พอใจมากที่สุด; 94.96. 1.2 การแจ้งผลการขอรับบริการมีความรวดเร็ว; 4.782; พอใจมากที่สุด; 95.64. 1.3 การติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก; 4.818; พอใจมากที่สุด; 96.36. 1.4 การขอรับบริการมีความเป็นระบบ; 4.834; พอใจมากที่สุด; 96.68. 4.796; พอใจมากที่สุด; 95.91. 2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนอากาศยาน. 2.1 แต่งกายสุภาพและมีมารยาทเหมาะสม; 4.704; พอใจมากที่สุด; 94.08. 2.2 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะการทำงานเฉพาะด้าน; 4.884; พอใจมากที่สุด; 97.68. 2.3 มีปฏิภาณ ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า; 4.894; พอใจมากที่สุด; 97.88. 2.4 อธิบาย แนะนำ การปฏิบัติตนขณะอยู่อากาศยานได้อย่างชัดเจน; 4.764; พอใจมากที่สุด; 95.28. 4.812; พอใจมากที่สุด; 96.23. 3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก. 3.1 ความพร้อมของเครื่องบิน/เฮลิคอปเตอร์ในการให้บริการ; 4.778; พอใจมากที่สุด; 95.56. 3.2 ความสะอาดภายในอากาศยานที่ให้บริการ; 4.588; พอใจมากที่สุด; 91.76. 3.3 ความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน; 4.606; พอใจมากที่สุด; 92.12. 4.657; พอใจมากที่สุด; 93.15. 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ภาพรวม). 4.1 ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักความปลอดภัย; 4.788; พอใจมากที่สุด; 95.76. 4.2 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างเหมาะสม; 4.788; พอใจมากที่สุด; 95.76. 4.3 ปฏิบัติงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด; 4.806; พอใจมากที่สุด; 96.12. 4.4 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน; 4.822; พอใจมากที่สุด; 96.44. 4.801; พอใจมากที่สุด; 96.02. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ภาพรวม); 4.766; พอใจมากที่สุด; 95.32. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 70; 75; 80; 85; 90. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน; 15; 95.32; 5.0000; 0.7500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน 2. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3. ประมวลผลและจัดทำรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้รับบริการอากาศยานให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลตามความเป็นจริง |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : การซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามแผน ทำให้บางห้วงเวลาอากาศยานไม่เพียงพอต่อภารกิจ |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : วางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานให้เหมาะสมกับห้วงเวลาการใช้อากาศยาน เช่น การฝึกบิน การบินบริการ การบินปฏิบัติการฝนหลวง การบินวิจัย เป็นต้น |  |
| หลักฐานอ้างอิง : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบิน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1.3 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : สนามบินนครสวรรค์ สนามบินคลองหลวง |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 560, 551 |
| คำอธิบาย : - มาตรฐานสนามบิน หมายถึง มาตรฐานสนามบินที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดทำขึ้นมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยสนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยประกาศใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป - การพัฒนาสนามบิน หมายถึง แผนปรับปรุงและพัฒนาสนามบินคลองหลวง และสนามบินนครสวรรค์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสนามบินตามที่ได้กำหนดไว้ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาสนามบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. 2; ผลการดำเนินงานโครงการ (ค่าเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับแผน. 3; ผลการดำเนินงานโครงการ (ค่าเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับแผน. 4; ผลการดำเนินงานโครงการ (ค่าเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับแผน. 5; ผลการดำเนินงานโครงการ (ค่าเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับแผน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน; 15; N/A; 1.0000; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : จัดทำแผนพัฒนาสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองบริหารการบินเกษตร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 1.4 : ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นไปตามมาตรฐานและทันเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 520 |
| คำอธิบาย : - มาตรฐานการซ่อมบำรุง หมายถึง การมีบรรทัดฐานในการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน โดยยึดถือความปลอดภัยและความสมควรเดินอากาศของอากาศยานและผู้เกี่ยวข้องเป็นหลักปฏิบัติ โดยมีแผนงาน มีผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบ มีคู่มือและเอกสารอ้างอิง มีประวัติและข้อมูลตรวจสอบได้ และมีระบบประเมินคุณภาพการซ่อมบำรุงอากาศยาน แบ่งออกเป็น 1. ซ่อมตามระยะเวลา เป็นการซ่อมบำรุงอากาศยาน และ Avionics ตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต และมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานของกรมฝนหลวงฯ 2. ซ่อมตามอาการ นอกเหนือตามระยะเวลา เป็นการซ่อมบำรุงอากาศยาน และ Avionics ตามเอกสารของบริษัทผู้ผลิต 3. ซ่อมพิเศษประจำปี เป็นการตรวจกำจัดสนิม ตรวจโครงสร้าง ตรวจ Flight Control ตรวจระบบ Landing Gear ตรวจสอบหัวฉีดน้ำมันให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ ปรับแต่งแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐาน - ความทันเวลา พิจารณาจากความสำเร็จในการซ่อมบำรุงอากาศยานตามกำหนดเวลา ดังนี้ 1. ซ่อมบำรุงตามระยะเวลา 100 ชั่วโมงบิน กำหนด 3-5 วันทำการ 2. ซ่อมบำรุงตามอาการ/นอกเหนือตามระยะเวลา กำหนด 1-3 วันทำการ 3. ซ่อมพิเศษประจำปี กำหนด 30 วันทำการ เงื่อนไข ไม่นับรวมการซ่อมใหญ่ตามระยะเวลาที่ต้องส่งเครื่องไปซ่อมต่างประเทศ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลการซ่อมบำรุงอากาศยานตามกำหนดเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ดังนี้ รายการ; การซ่อมบำรุง (ครั้ง); การซ่อมบำรุง ตามมาตรฐานและทันเวลา (ครั้ง); ร้อยละ. ซ่อมบำรุงตามระยะเวลา 100 ชั่วโมงบิน; 25; 25; 100.00. ซ่อมบำรุงตามอาการ/นอกเหนือตามระยะเวลา; 14; 13; 92.86. ซ่อมพิเศษประจำปี; 2; 2; 100.00. รวม; 41; 40; 97.56. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 70; 75; 80; 85; 90. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นไปตามมาตรฐานและทันเวลา; 15; 97.56; 5.0000; 0.7500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนซ่อมพิเศษเครื่องบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ประจำปี 2560 2. เสนอขออนุมัติซ่อมบำรุงเครื่องบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร์ตามระยะเวลา 100 ชั่วโมงบิน 3. เสนอขออนุมัติซ่อมบำรุงเครื่องบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร์ตามอาการ/นอกเหนือตามระยะเวลา 4. เสนอขออนุมัติบินทดสอบอากาศยานหลังการซ่อมบำรุง |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. มีอะไหล่อากาศยานและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอในการซ่อมบำรุงอากาศยาน 2. ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และเจ้าหน้าที่สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์การบินที่เพียงพอและมีความชำนาญในการซ่อมบำรุงอากาศยาน ทำให้สามารถซ่อมบำรุงอากาศยานได้ทันเวลา |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : อะไหล่บางชนิดไม่มีสำรองในคลัง ต้องสั่งซื้อใหม่ หรือสั่งซื้อจากต่างประเทศ ทำให้การซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาต้องขยายระยะเวลาการซ่อมบำรุงเพิ่มเติม |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : วางแผนการจัดหาอะไหล่อากาศยานและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมกับความต้องการในการซ่อมบำรุง |  |
| หลักฐานอ้างอิง : บันทึกหรือวิทยุเกษตร ขออนุมัติการซ่อมพิเศษ, ซ่อมบำรุงตามระยะเวลา, ซ่อมบำรุงตามอาการ/นอกเหนือตามระยะเวลา และการขออนุมัติบินทดสอบอากาศยานหลังการซ่อมบำรุง |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 2 : ศักยภาพในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 510 |
| คำอธิบาย : - เป็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) - เป็นการวัดศักยภาพของกองบริหารการบินเกษตรในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายใต้ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรคัดเลือก 10 โครงการ ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. - การให้คะแนนพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในโครงการที่กองบริหารการบินเกษตร รับผิดชอบ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กองบริหารการบินเกษตร รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกอบด้วย 1. โครงการจัดหาอากาศยานและอุปกรณ์; วงเงิน 242,126,000 บาท. 2. โครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน; วงเงิน 346,887,600 บาท. 3. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบิน (นักบิน,ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน) - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิวัฒนาการของอุปกรณ์ AVIONICS ที่ติดตั้งบนอากาศยาน - ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานการดำเนินงานสนามบิน; วงเงิน 838,950 บาท วงเงิน 529,710 บาท วงเงิน 147,210 บาท วงเงิน 162,030 บาท. รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ ชื่อโครงการ; งบประมาณ (บาท); ผลการดำเนินงาน; เบิกจ่าย. เป้าหมาย; ผลการดำเนินงาน; ร้อยละ; เป้าหมาย (บาท); ผลเบิกจ่าย (บาท); ร้อยละ. 1. โครงการจัดหา อากาศยานและอุปกรณ์; 242,126,000; - เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ - เครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ - เครื่องยนต์อากาศยาน (Garrett); - ส่งมอบเครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 - ส่งมอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 - ส่งมอบเครื่องยนต์อากาศยาน (Garrett) เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560; 100; 116,790,000; 116,790,000; 100. |
| ชื่อโครงการ; งบประมาณ (บาท); ผลการดำเนินงาน; เบิกจ่าย. เป้าหมาย; ผลการดำเนินงาน; ร้อยละ; เป้าหมาย (บาท); ผลเบิกจ่าย (บาท); ร้อยละ. 2. โครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน; 346,887,600; ลงนามสัญญาจัดจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน จำนวน 12 รายการ; - ลงนามสัญญาจัดจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน จำนวน 12 รายการ ดังนี้ 1. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT เลขที่สัญญา คภ/ฝล 39/2561 2. ตรวจซ่อมใหญ่ (HOT SETION) เครื่องยนต์ GARRETT เลขที่สัญญา คภ/ฝล 11/2561 3. ตรวจซ่อมใหญ่ (HOT SETION) เครื่องยนต์ GANEAL ELECTRIC เลขที่สัญญา คภ/ฝล 41/2561 4. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ DOWTYเลขที่สัญญา คภ/ฝล 42/2561 5. ตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ HARTZELL เลขที่สัญญา คภ/ฝล 40/2561 6. ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA เลขที่สัญญา คภ/ฝล 47/2561เลขที่สัญญา คภ/ฝล 48/2561เลขที่สัญญา คภ/ฝล 49/2561 7. ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CESSNA CARAVANเลขที่สัญญา คภ/ฝล 36/2561เลขที่สัญญา คภ/ฝล 37/2561 8. ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CN235-220เลขที่สัญญา คภ/ฝล 43/2561เลขที่สัญญา คภ/ฝล 44/2561 9. ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องยนต์ ARRIEL 1D1เลขที่สัญญา คภ/ฝล 32/2561 10. ซ่อม HEATER OIL TO FUEL P/N 10544E & 10544Gเลขที่สัญญา คภ/ฝล/กบ9/2561 11. ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL 412EPเลขที่สัญญา คภ/ฝล/กบ8/2561; 100; -; -. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| ชื่อโครงการ; งบประมาณ (บาท); ผลการดำเนินงาน; เบิกจ่าย. เป้าหมาย; ผลการดำเนินงาน; ร้อยละ; เป้าหมาย (บาท); ผลเบิกจ่าย (บาท); ร้อยละ. 12. ซ่อม COMPRESSOR AIR P/N S-3008EC-6เลขที่สัญญา คภ/ฝล/กบ10/2561. 3. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากร จำนวน 3 โครงการ; 838,950; ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90; กลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรม 3 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 155 คน - จำนวนผู้เข้ารับการฝึก อบรม 153 คน คิดเป็นร้อยละ 99.50; 98.71; 838,950; 630,434; 75.15. 1. หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบิน (นักบิน,ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน); 529,710; ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90; - กลุ่มเป้าหมาย 59 คน - เข้ารับการอบรม 58 คน; 529,710; 391,600. 2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิวัฒนาการของอุปกรณ์ AVIONICS ที่ติดตั้งบนอากาศยาน; 147,210; ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90; - กลุ่มเป้าหมาย 46 คน - เข้ารับการอบรม 46 คน; 147,210; 122,740. 3. ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานการดำเนินงานสนามบิน; 162,030; ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90; - กลุ่มเป้าหมาย 50 คน - เข้ารับการอบรม 49 คน; 162,030; 116,094. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ผลการดำเนินงานโครงการ (เฉลี่ย) และผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า 70%. 2. 3; - ผลการดำเนินงานโครงการ (เฉลี่ย) ตั้งแต่ 90-100% ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า 70% - ผลการดำเนินงานโครงการ (เฉลี่ย) ระหว่าง 70 – 89.99% ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า 70% - ผลการดำเนินงานโครงการ (เฉลี่ย) ตั้งแต่ 90-100% ผลการเบิกจ่าย ระหว่าง 70 – 89.99% - ผลการดำเนินงานโครงการ (เฉลี่ย) และผลการเบิกจ่าย ระหว่าง 70 – 89.99% - ผลการดำเนินงานโครงการ (เฉลี่ย) ต่ำกว่า 70% ผลการเบิกจ่าย ระหว่าง 70 – 89.99% - ผลการดำเนินงานโครงการ (เฉลี่ย) ระหว่าง 70 – 89.99% ผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่ 90-100% - ผลการดำเนินงานโครงการ (เฉลี่ย) ต่ำกว่า 70% ผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่ 90-100%. 4. 5; ผลการดำเนินงานโครงการ (เฉลี่ย) และผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่ 90 – 100%. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละศักยภาพในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี; 10; ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 87.58; 3.0000; 0.3000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. คัดเลือกโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 10 โครงการ 2. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในรอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) และรอบการประเมินที่ 2 (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61) 3. จัดทำแผนการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน/โครงการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 4. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของ 10 โครงการ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (รอบที่ ๑) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไมมี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไมมี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไมมี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. แผนการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน/โครงการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (รอบที่ ๑) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| # ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของการประหยัดพลังงานของส่วนราชการที่ลดลง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 540 |
| คำอธิบาย : - การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง - มีการใช้พลังงานไฟฟ้า /การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ด้าน ร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน - ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ข้อมูลจาก e-report.energy.go.th สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน การใช้ไฟฟ้า; การใช้น้ำมัน. ค่ามาตรฐาน; ค่าจริง; ผลประหยัด; คะแนน; ค่ามาตรฐาน; ค่าจริง; ผลประหยัด; คะแนน. 738925.19; 361000.0; 51.1 %; 5.0; 30430.25; 16848.137; 44.6 %; 5.0. 738,925; 361,000; 51.15 %; 5.0; 30,430; 16,848; 44.63 %; 5.0. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ คะแนน; ไฟฟ้า; น้ำมันเชื้อเพลิง. 1; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ 2.00 – 3.99; ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 2.00 – 3.99. 2; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ 4.00 – 5.99; ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 4.00 – 5.99. 3; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ 6.00 – 7.99; ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 6.00 – 7.99. 4; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ 8.00 – 9.99; ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 8.00 – 9.99. 5; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป; ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการประหยัดพลังงานของส่วนราชการที่ลดลง; 3.5; ผลการประหยัด - ไฟฟ้า 51% - น้ำมันเชื้อเพลิง 44.63%; 5.0000; 0.1750. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. แต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และแจ้งเวียนมาตรการประหยัดพลังงานให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับทราบและถือปฏิบัติ 3. จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) และข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายเดือน และรายงานผลผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 4. รายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกำหนดได้ครบถ้วนทุกตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม จัดส่งข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในเวลาที่กำหนด |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการลดพลังงานผ่าน www.e-report.energy.go.th |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 4 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 540 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,239.904 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) จำนวน 589.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.31 |  |
| สูตรการคำนวณ : - = เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 x 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 589.23 x 100 = 26.31 2,239.904 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 88; 90; 92; 94; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม; 3.5; 26.31; 1.0000; 0.0350. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ 1. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปตามแผน และตามมติคณะรัฐมนตรี 2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกเดือน 3. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ผลรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 5 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนของสำนัก/กอง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 540 |
| คำอธิบาย : - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน - การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคำนวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยงาน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : - รายการ; - ไตรมาสที่ 1; - ไตรมาสที่ 2; - ไตรมาสที่ 3; - ไตรมาสที่ 4; - รวมทั้งสิ้น. - แผนตั้งต้น; - 116,677,947; - 66,584,891; - -; - -; - 183,262,838.00. - แผนปรับปรุง (1); - 11,667,794.87; - 57,126,972.67; - -; - -; 68,794,767.54. - ผลการเบิกจ่าย (2); - 120,375,531.73; - 71,165,333.04; - -; - -; 191,540,864.77. - ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน (2) / (1) * 100; - 103.17; - 124.57; - -; - -. |
| สูตรการคำนวณ : กำหนดให้ X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส - Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร - = 103.17% + 124.57% = 113.87% - 2 |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 88; 90; 92; 94; 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนของสำนัก/กอง; 2; 113.87; 5.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 เป็นรายเดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ที่จัดส่งกองแผนงาน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละงบประมาณที่ประหยัดได้ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 540 |
| คำอธิบาย : งบประมาณที่ส่วนราชการสามารถนำมาประหยัดได้นั้น จะต้องเป็นงบประมาณประเภทงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งส่วนอื่นที่ส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถนำมาประหยัดงบประมาณได้ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สามารถประหยัดงบประมาณได้ ร้อยละ 20.15 มีรายละเอียดดังนี้ 1. งบประมาณที่จะนำมาประหยัดได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) จำนวน 104,000,000 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารฝนหลวง) 20,000,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 4,000,000 บาท งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 80,000,000 บาท 2. งบประมาณที่ประหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค.- มี.ค.) 20,959,362 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 418,462 บาท งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 20,540,900 บาท |  |
| สูตรการคำนวณ : = งบประมาณที่ประหยัดได้ (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.) x 100 งบประมาณที่จะนำมาประหยัดได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 = 20,959,362 x 100 104,000,000 = 20.15% |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 1; 2; 3; 4; 5. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้; 2; 20.15; 5.0000; 0.1750. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. กำหนดค่าเป้าหมายงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ ตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 2. กำหนดเป็นตัวชี้วัดมิติภายใน ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่านระบบ e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร. |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 7 : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษลดลง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 540 |
| คำอธิบาย : การลดกระดาษจะพิจารณาจากการที่สำนัก/กอง/กลุ่ม ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการทำงาน เช่น การถ่ายเอกสารสองหน้า การนำกระดาษกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) การนำส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail การถ่ายเอกสารเฉพาะสาระสำคัญๆ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง เมื่อเทียบกับจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับสำหรับการซื้อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : (1) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (ปีงบประมาณ 2561) 148,000 บาท (2) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (ต.ค.-มี.ค.) 64,000 บาท (3) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ใช้จริง (ต.ค.-มี.ค.) 47,256 บาท (4) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ประหยัดได้ (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.) 16,744 บาท งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อกระดาษลดลง คิดเป็น 11.31% |  |
| สูตรการคำนวณ : - = งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ประหยัดได้ (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.) x 100 - งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) - = 16,744 x 100 = 11.31 - 148,000 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ไม่มีการลดค่าใช้จ่าย. 2; ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 2.5. 3; ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 5. 4; ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 7.5. 5; ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 10. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษลดลง; 2; 11.31; 5.0000; 0.1000. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนการจัดซื้อกระดาษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. ดำเนินการจัดซื้อกระดาษให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : แผน – ผลการจัดซื้อกระดาษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองบริหารการบินเกษตร |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 8 : ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 540 |
| คำอธิบาย : - พิจารณาจากจำนวนข้อสั่งการของผู้บริหาร (อธิบดี และหรือรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแล) ที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เปรียบเทียบกับจำนวนข้อสั่งการที่ผู้บริหารมอบหมายทั้งหมด - ข้อสั่งการของผู้บริหาร หมายถึง ข้อสั่งการในการประชุมผู้บริหารกรม และการประชุม Morning Talk ที่ผู้บริหารมอบหมายให้หน่วยงานไปดำเนินการ - การตอบสนองทันเวลา หมายถึง การที่หน่วยงานนำข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานให้ผู้บริหารทราบ/พิจารณาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร - กรณีที่ข้อสั่งการมีความยุ่งยากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นให้หน่วยงานกำหนดแผนการดำเนินงานในแต่ละรอบ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละรอบ ให้ผู้บริหารทราบ/พิจารณาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเด็นข้อสั่งการ; กำหนดแล้วเสร็จ; การดำเนินงาน; สถานะ. 1. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 จัดส่งให้กองแผนงาน; 9 มี.ค. 2561; จัดส่งข้อมูลการปรับแผนฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561; . |
| สูตรการคำนวณ : = จำนวนข้อสั่งการที่มีการตอบสนองทันเวลา x 100 จำนวนข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา; 3.5; ไม่มีประเด็นที่ดำเนินการได้ทันเวลาตามข้อสั่งการ; 1.0000; 0.0350. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : มอบหมายผู้รับผิดชอบและกำกับติดตามให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้บริหาร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : บันทึก กองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ 2804/843 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 9 : ร้อยละการเตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 ที่เสนอขออนุมัติหลักการ เพื่อขอซื้อ หรือขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2561 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 540 |
| คำอธิบาย : การเตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัดจากการจัดทำหลักการเพื่อขอซื้อหรือขอจ้าง และเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการได้ภายในเดือนกันยายน 2561 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ประเมินผล รอบ 12 เดือน |  |
| สูตรการคำนวณ : - = รายการพัสดุ ปี 2562 ที่เสนอขออนุมัติหลักการเพื่อจัดหา ภายในเดือนกันยายน 2561 x 100 - รายการพัสดุปี 2562 ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 65; 70; 75; 80. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการเตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ที่เสนอขออนุมัติหลักการเพื่อขอซื้อหรือ ขอจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2561; 2; N/A; 1.0000; 0.0200. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ประเมินผล รอบ 12 เดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : |  |
| หลักฐานอ้างอิง : |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 10 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในของสำนัก/กอง |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 510 |
| คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในของสำนัก/กอง หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ที่สนับสนุนให้การดำเนินงานการควบคุมภายในของสำนัก/กอง บรรลุผลสำเร็จ และตอบสนองต่อการควบคุมภายในระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. จัดทำคำสั่งกองบริหารการบินเกษตร ที่ 22/2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบการควบคุมภายในของกองบริหารการบินเกษตร 2. จัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 หมายเหตุ : จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนดปรับลด 0.2 คะแนน (กำหนดส่งวันที่ 10 ธันวาคม 2560) 3. จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รอบ 6 เดือน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 (กำหนดส่งวันที่ 20 มีนาคม 2561) 4. การดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 กิจกรรม จาก 18 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.22) กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม; กำหนดเสร็จ; สถานะ การดำเนินการ. 1. จัดตั้งศูนย์ฝึกการบินดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อผลิตนักบินสำหรับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; ก.ย. ๖1; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 2. จัดทำ/พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบิน แบบอิเล็กทรอนิกส์; เม.ย. 61; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 3. จัดหาระบบ/อุปกรณ์ป้องกันนกบินเข้า-ออก ในโรงซ่อมอากาศยาน; ก.ย. ๖1; ยังไม่ดำเนินการ. 4. วางระบบบริหารจัดการวัสดุอากาศยาน โดยทำการสำรวจจำแนกประเภทหมวดหมู่ และจัดทำระบบบาร์โค้ด; ก.ย. ๖1; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 5. จัดทำระบบบริหารจัดการด้านการบินเกษตร; ก.ย. ๖1; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 6. จัดอบรมให้ความรู้ หรือ On the job training ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน; ก.ย. ๖1; ยังไม่ดำเนินการ. 7. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ให้กับบุคลากรของกองบริหารการบินเกษตร; ก.ค. 61; ยังไม่ดำเนินการ. 8. กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกองบริหารการบินเกษตร จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ล่วงหน้า 3 ปี; ก.ค. 61; ยังไม่ดำเนินการ. 9. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก; ก.ย. ๖1; ยังไม่ดำเนินการ. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม; กำหนดเสร็จ; สถานะ การดำเนินการ. 10. จัดทำฐานข้อมูล/ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการด้านพัสดุอากาศยานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลการเป็นตัวแทนจำหน่าย; พ.ค. ๖1; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 11. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาพัสดุอากาศยานให้ชัดเจน; ก.ค. 61; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 12. กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ในทุกประเภทของการจัดหา; ก.ค. 61; ดำเนินการแล้ว. 13. กำหนดให้มีการสืบราคา และคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดจากผู้ประกอบการก่อนกำหนดราคากลาง; ก.ค. 61; ดำเนินการแล้ว. 14. เร่งรัดการชำระทรัพย์สิน ที่รับโอนจาก สป.กษ. ตามขั้นตอนที่กลุ่มพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมกำหนด; มิ.ย. ๖1; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 15. จัดทำบัญชีคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน โดยสอบทานกับสัญญาซื้อขายในแต่ละปี; ก.ย. ๖1; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 16. จัดหาพื้นที่ภายในสนามบินคลองหลวง สำหรับจัดเป็น ห้องคลังสื่อสารโดยเฉพาะ และดำเนินการจ้างเหมาบริหาร เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับงานคลังสื่อสาร; มี.ค. 61; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 17. กำชับเจ้าหน้าให้ลงรายการเอกสารและสแกนสำเนาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน; ก.ย. ๖1; อยู่ระหว่างดำเนินการ. 18. กำกับดูแล/ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร เรื่องการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ; ม.ค. 61; อยู่ระหว่างดำเนินการ. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; สำนัก/กอง มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการด้านการควบคุมภายในของหน่วยงาน. 2; มีกลไกการประชุมคณะทำงานในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย หรือการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ทุก 6, 9 และ 12 เดือน. 3; วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 เงื่อนไข : จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนดปรับลด 0.2 คะแนน. 4; จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และจัดส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในเวลาที่กำหนด เงื่อนไข : จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนดปรับลด 0.02 คะแนนต่อรอบการรายงาน. 5; ดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน - คะแนน 0.25 ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 25 - คะแนน 0.50 ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 50 - คะแนน 0.75 ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 75 - คะแนน 1.00 ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในของสำนัก/กอง; 2; 2.63; 2.6300; 0.0526. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำคำสั่งกองบริหารการบินเกษตร ที่ 22/2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบการควบคุมภายในของกองบริหารการบินเกษตร 2. วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 ของกองบริหาร การบินเกษตร 3. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รอบ 6 เดือน ส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. คำสั่งกองบริหารการบินเกษตร ที่ 22/2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบการควบคุมภายในของกองบริหารการบินเกษตร 2. บันทึก กองบริหารการบินเกษตร ที่ กษ2802/963 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน(แบบติดตาม ปย.2) ประจำปี 2561 ของกองบริหารการบินเกษตร |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 11 : ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 510 |
| คำอธิบาย : การตอบสนองต่อข้อตรวจพบ จะพิจารณาจากประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่กลุ่มตรวจสอบภายในรายงานต่อหน่วยงาน และหน่วยงานมีการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. ประเด็นข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน จำนวน 77 ประเด็น 2. การติดตามการปฏิบัติ/ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของหน่วยรับตรวจ รอบ 6 เดือน พบว่ามีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จำนวน 1 ประเด็น |  |
| สูตรการคำนวณ : - = จำนวนประเด็นข้อตรวจพบที่มีการแก้ไข x 100 - จำนวนประเด็นข้อตรวจพบทั้งหมดของหน่วยงาน = 1 x 100 = 1.30% 77 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ; 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; 60; 70; 80; 90; 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน; 2; 1.30; 1.0000; 0.0200. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อตรวจพบให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. บันทึกติดตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน 2. บันทึกกองบริหารการบินเกษตรที่จัดส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 12 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคู่มือ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์การบิน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 530 |
| คำอธิบาย : - ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและ การให้บริการ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน - ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามคู่มือ หมายถึง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนงานที่สำคัญในแต่ละสำนัก/กอง จำนวน 1 คู่มือ โดยมีรูปแบบและองค์ประกอบของคู่มือตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด และหน่วยงานจะต้องมีกลไก/มาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ ในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน กระบวนงานที่สำคัญ หมายถึง กระบวนงานที่เชื่อมโยงกับกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การเติมน้ำมันอากาศยาน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนงานที่สำคัญในแต่ละสำนัก/กอง จำนวน 1 คู่มือ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 เงื่อนไข : หากดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด หักคะแนน 0.05 คะแนน. 2; -. 3; กำหนดมาตรการ กลไกหรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน. 4; -. 5; รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคู่มือ; 2; N/A; 1.0000; 0.0200. |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. คัดเลือกกระบวนงานที่สำคัญ เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : บันทึก กองบริหารการบินเกษตร แจ้งรายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) |  |

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด 13 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร | ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการบิน |
| โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 555 | โทรศัพท์ : 02 109 5100 ต่อ 510 |
| คำอธิบาย : การประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การ สะท้อนจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. โดยเป็นการประเมินอย่างครอบคลุมมิติการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) ให้มีการดำเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 1. คะแนนจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) น้ำหนัก ร้อยละ 2.5 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)น้ำหนักร้อยละ 2.5 |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำแผนปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมดำเนินการในกิจกรรมที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผน 2. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดเวทีเสวนา เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลากรของกรม 3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดส่งข้อมูลรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ita2016@pacc.go.th เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 4. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ปรึกษาโครงการฯ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 127 คน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการประเมินคุณธรรมฯ |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ได้คะแนน EBIT ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 399.99 คะแนน. 2; ได้คะแนน EBIT 400.00 – 599.99 คะแนน. 3; ได้คะแนน EBIT 600.00 – 799.99 คะแนน. 4; ได้คะแนน EBIT 800.00 – 999.99 คะแนน. 5; ได้คะแนน EBIT 1,000 คะแนน. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; มีผลการประเมิน ITA น้อยกว่าร้อยละ 60.00. 2; มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ 60.00 – 69.99. 3; มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ 70.00 – 79.99. 4; มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ 80.00 – 89.99. 5; มีผลการประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 90.00. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :. ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. คะแนนจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT); 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA); 2.5; N/A; 1.0000; 0.0250. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. กำหนดผู้ประสานงานและแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (Intergrity and Transparency Assessment- ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สำนักงาน ป.ป.ท. 2. จัดทำรายชื่อบุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และจัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ita2016@pacc.go.th |  |
| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) () รอบ 6 เดือน |  |
| 3. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 4. จัดเวทีเสวนา เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 5. จัดทำแผนปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี |  |
| หลักฐานอ้างอิง : แผนปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  |